# ДОГОВОР № 07-05/2026

## на разработку программного обеспечения, внедрение и оказание сопутствующих услуг

г. Москва

«07» мая 2026 г.

Индивидуальный предприниматель Иванов Евгений Владимирович (ИНН 911002153904, ОГРНИП 325911200092110), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны,

и

Общество с ограниченной ответственностью «ЭТНО-ДЕРЕВНЯ», ИНН 4003016479, ОГРН 1054002536565, КПП 400301001, юридический адрес: 249018, Калужская область, Боровский район, д. Петрово, ТВП-7, помещение-4, в лице управляющего — индивидуального предпринимателя Черновой Светланы Александровны (ИП Чернова С. А.), действующего на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «ЭТНО-ДЕРЕВНЯ» Управляющему № 01/24/ЭД/ПП от «29» августа 2024 года, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,

вместе именуемые «Стороны», а каждая в отдельности — «Сторона», заключили настоящий Договор (далее — «Договор») о нижеследующем.

## 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Договоре термины используются в следующих значениях.

1.1. Программное обеспечение / ПО / Приложение — суперприложение ethnomir.app, разрабатываемое Исполнителем по настоящему Договору: мобильное клиентское приложение для iOS и Android, веб-версия (PWA), панель управления (CRM), серверный контур, база данных, включая все связанные программные компоненты, графические материалы, тексты, дизайн-систему и техническую документацию.

1.2. Техническое задание / ТЗ — Приложение № 1 к настоящему Договору, содержащее полный перечень функций, экранов, модулей и технических требований, которым должно соответствовать ПО и сопутствующие результаты работ.

1.3. Работы — комплекс работ по разработке, настройке, внедрению и сдаче ПО и иных результатов, перечисленных в разделе 2 и в ТЗ.

1.4. Этап — выделенная часть Работ с самостоятельным результатом и закрывающим его актом сдачи-приёмки. Этапы определены в разделе 4 и в Приложении № 2 (Календарный план).

1.5. Акт — акт сдачи-приёмки оказанных услуг / выполненных работ по этапу. Форма акта — Приложение № 3.

1.6. Результат интеллектуальной деятельности / РИД — совокупность создаваемых Исполнителем объектов: исходный код ПО, база данных (структура и схемы), Edge Functions, скрипты миграций, дизайн-макеты, дизайн-система, графические материалы, тексты, техническая документация, инструкции, создаваемый контент лендингов.

1.7. App Store — магазин мобильных приложений Apple Inc.

1.8. Google Play — магазин мобильных приложений Google LLC.

1.9. Учётные записи (аккаунты) разработчика — учётная запись Apple Developer Program и учётная запись Google Play Console, необходимые для публикации ПО в магазинах. Регистрируются и оплачиваются Заказчиком на юридическое лицо ООО «ЭТНО-ДЕРЕВНЯ».

1.10. Пилотная версия — версия ПО, опубликованная в App Store, Google Play и сети Интернет, открытая для использования реальными гостями Этномира.

1.11. Критичный дефект — недостаток ПО, при наличии которого использование ПО по основному назначению невозможно (приложение не запускается, невозможен вход по OTP, невозможна оплата, отображаются чужие персональные данные, потеря или искажение данных Заказчика).

1.12. Некритичный дефект — любой иной недостаток, не препятствующий использованию ПО по основному назначению, но не соответствующий требованиям ТЗ.

1.13. Доработка — изменение или расширение функционала, выходящее за пределы ТЗ. Не является дефектом и устраняется (или нет) по дополнительному соглашению.

## 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Исполнитель обязуется выполнить в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором, комплекс Работ по следующим четырём блокам:

Блок 1. Мега-приложение Этномир. Разработка, настройка и передача Заказчику суперприложения ethnomir.app — для клиентов, партнёров и персонала: клиентский контур (iOS / Android / веб-PWA), режим «Владелец» (CRM), серверный контур, база данных, безопасность и compliance. Полный перечень функций, экранов и технических требований — в Приложении № 1 (ТЗ), разделы 2–10. Публикация в App Store, Google Play, запуск в вебе на доменах ethnomir.app и ethnomir.ru (соответствующая часть).

Блок 2. Ре-упаковка сайта ethnomir.ru. Разработка четырёх групп промо-лендингов под четыре целевые аудитории: «Парк», «Гостиницы», «Застройщик», «Партнёры», каждый со своим CTA, ведущим в Приложение. Полный перечень — Приложение № 1, раздел 11.

Блок 3. Ре-брендинг Этномира. Аккуратная доработка знака, логотипа, позиционирования и слогана бренда «Этномир» в ключе 2026 года; доработка — эволюционная, сохраняющая ДНК бренда. Перечень осязаемых результатов — Приложение № 1, раздел 12.

Блок 4. Продуктовая линейка. Систематизация туристической продуктовой линейки Этномира по принципам «понятность — непрерывность — увеличение»: описание ценного конечного продукта (ЦКП), карта продуктов, сценарии потребления, правила продаж внутри Приложения. Перечень осязаемых результатов — Приложение № 1, раздел 13.

2.2. Заказчик обязуется принять результаты Работ в порядке, установленном Договором, и оплатить их в согласованные сроки.

2.3. Подробное описание функционала, состав экранов, технологический стек, требования к архитектуре, безопасности, дизайну, производительности, интеграциям и критерии приёмки приведены в Приложении № 1 (Техническое задание), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.4. Работы выполняются с использованием специалистов и инфраструктуры, привлечённых Исполнителем самостоятельно. Исполнитель несёт ответственность за действия привлечённых им третьих лиц как за свои собственные.

## 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору составляет 22 000 000 (двадцать два миллиона) рублей 00 копеек.

3.2. НДС не облагается в связи с применением Исполнителем специального налогового режима.

3.3. Стоимость Работ является фиксированной и покрывает выполнение полного объёма Работ в соответствии с ТЗ. Объём работ, выходящий за рамки ТЗ, оплачивается по отдельному дополнительному соглашению.

3.4. Оплата производится Заказчиком в три этапа в следующем порядке.

| № этапа | Событие | Доля | Сумма, ₽ | Срок оплаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подписание Договора сторонами | 50 % | 11 000 000 | в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Договора |
| 2 | Подписание Сторонами Акта сдачи-приёмки по Этапу 2 (внедрение) | 25 % | 5 500 000 | в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Акта по Этапу 2 |
| 3 | Подписание Сторонами Акта сдачи-приёмки по Этапу 3 (пилотная версия) | 25 % | 5 500 000 | в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Акта по Этапу 3 |
| 4 | Сопровождение (3 мес.) | 0 % | включено в стоимость | дополнительной оплате не подлежит |

Указанные доли отражают проектные вехи и моменты закрытия этапов, а не пропорциональную сложность работ внутри этапов.

3.5. Оплата производится в безналичной форме путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя, указанный в разделе 17 настоящего Договора. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.

3.6. В стоимость Работ по настоящему Договору не включены следующие третьесторонние расходы, оплачиваемые Заказчиком самостоятельно и напрямую:

- ежегодные взносы в Apple Developer Program и Google Play Console;

- плата за облачный хостинг клиентского и серверного контура (например, edge-платформа для фронтенда и управляемый сервис PostgreSQL);

- плата за сервисы SMS-отправки (OTP-коды) и push-уведомлений;

- комиссии платёжных сервисов и банков;

- доменные имена;

- расходы на командировки Исполнителя на территорию парка «Этномир» в рамках Этапа 2 (проезд, проживание) — возмещаются Заказчиком по факту и по согласованию.

Ежемесячные инфраструктурные расходы после запуска зависят от нагрузки и фиксируются поставщиками услуг; Исполнитель не несёт ответственности за их размер.

3.7. Цена Договора не индексируется в течение срока выполнения Работ.

## 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. ЭТАПЫ

4.1. Общий срок выполнения Работ — ориентировочно 9 (девять) календарных месяцев с даты подписания Договора (далее — «Дата старта»), включая 3 (три) месяца бесплатного сопровождения.

4.2. Работы выполняются в следующие четыре этапа. Подробный календарный план — Приложение № 2.

### Этап 1. Развитие и новые функции

- Срок: до 5 (пяти) месяцев с Даты старта.

- Доля: 50 % (11 000 000 ₽).

- Объём Работ этапа: доработка клиентского контура и режима «Владелец» (CRM), проектирование и реализация новых функций и контекстных сценариев, расширение контента, повышение безопасности, подготовка к публикации в магазинах приложений, поддержание продукта в рабочем состоянии на production-инфраструктуре.

- Результат этапа: код продукта в согласованном хранилище с реализованными функциями по ТЗ в соответствующей части; промежуточный отчёт Исполнителя.

- Отдельный Акт по Этапу 1 не составляется; выполнение Этапа 1 фиксируется фактом подписания Акта по Этапу 2.

### Этап 2. Внедрение в Этномире

- Срок: до 4 (четырёх) недель по окончании Этапа 1.

- Доля: 25 % (5 500 000 ₽).

- Объём Работ этапа: физическое присутствие представителя Исполнителя на территории парка «Этномир», настройка CRM и учётных записей сотрудников Заказчика, обучение персонала работе с CRM, согласование и загрузка актуального контента (отели, рестораны, туры, события, фото).

- Результат этапа: CRM запущена в рабочем режиме на территории парка; сотрудники Заказчика обучены; настройки задокументированы.

- Закрытие этапа: подписание Сторонами Акта сдачи-приёмки по Этапу 2.

### Этап 3. Пилотная версия (запуск)

- Срок: до 2 (двух) недель по окончании Этапа 2.

- Доля: 25 % (5 500 000 ₽).

- Объём Работ этапа: публикация мобильного приложения в App Store и Google Play, запуск веб-версии и обновлённой версии ethnomir.ru в боевом режиме, мониторинг запуска, передача учётных записей, ключей доступа и документации Заказчику.

- Результат этапа: ПО доступно реальным гостям в магазинах приложений и в вебе; продукт работает в боевом режиме.

- Закрытие этапа: подписание Сторонами Акта сдачи-приёмки по Этапу 3.

### Этап 4. Бесплатное сопровождение

- Срок: 3 (три) месяца с даты подписания Акта по Этапу 3.

- Доля: 0 % (включено в стоимость Договора).

- Объём Работ этапа: устранение дефектов, выявленных в процессе эксплуатации (раздел 10), доработки по обратной связи от пользователей (в рамках ТЗ), поддержание работоспособности инфраструктуры, регулярные итерации с Заказчиком.

- Результат этапа: стабильно работающий продукт на протяжении 3 месяцев после запуска с актуальной документацией.

- Закрытие этапа: подписание итогового Акта по Этапу 4 (при отсутствии возражений — по истечении срока без отдельной процедуры).

4.3. Сроки Этапа 2 и Этапа 3 могут быть сдвинуты по письменному согласованию Сторон — например, для приурочивания запуска пилотной версии к календарному событию парка (фестиваль, сезон, школьные каникулы). Такой сдвиг оформляется дополнительным соглашением и не считается просрочкой Исполнителя.

4.4. Срок начала Этапа 1 — день, следующий за днём поступления первого платежа (аванса) по п. 3.4 на расчётный счёт Исполнителя. До поступления аванса Исполнитель вправе не приступать к Работам без последствий по срокам.

## 5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ РАБОТ

5.1. По завершении Этапа 2 и Этапа 3 Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности результата к приёмке — в электронной форме (e-mail, мессенджер) со ссылкой на развёрнутое рабочее окружение и краткое описание выполненного — и направляет Акт сдачи-приёмки по форме Приложения № 3.

5.2. Заказчик рассматривает результат в разумный срок и либо подписывает Акт, либо направляет замечания в рабочем порядке (по e-mail или мессенджеру). Формализованного мотивированного отказа не требуется — замечания могут быть высказаны в любой удобной форме.

5.3. Исполнитель устраняет обоснованные замечания по согласованию с Заказчиком в разумный срок. Объём замечаний, выходящий за пределы ТЗ, является доработками и реализуется по отдельной договорённости Сторон. Стороны стремятся урегулировать спорные моменты путём оперативных переговоров без формального противостояния.

5.4. Подписание Акта означает подтверждение соответствия результата ТЗ в соответствующей части, отсутствие претензий к качеству и срокам по этому Этапу и переход прав на соответствующую часть РИД к Заказчику (раздел 9).

5.5. Если Стороны на протяжении 30 (тридцати) календарных дней с момента уведомления не могут прийти к согласию о приёмке при отсутствии существенных недочётов, Этап считается принятым. Существенные недочёты — те, которые делают использование результата по прямому назначению невозможным; остальные замечания не являются препятствием к подписанию Акта и устраняются в последующем в рабочем порядке.

5.6. Допускается подписание Актов через системы электронного документооборота (ЭДО) с использованием квалифицированной электронной подписи, а также путём обмена сканированными копиями по e-mail с последующей передачей оригиналов; скан-копии имеют юридическую силу до обмена оригиналами.

## 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

### 6.1. Обязанности Исполнителя

Исполнитель обязуется:

6.1.1. выполнить Работы в сроки и в объёме, установленные Договором и Приложением № 1 (ТЗ);

6.1.2. обеспечить привлечение квалифицированных специалистов (команда управляющих партнёров и привлекаемых инженеров-консультантов), достаточных для своевременного и качественного выполнения Работ;

6.1.3. передавать результаты Этапов в согласованном формате, подписывать акты и иные документы;

6.1.4. информировать Заказчика о ходе выполнения Работ не реже одного раза в 2 недели в течение Этапа 1 и еженедельно в течение Этапов 2–4 (статус, риски, открытые вопросы, планы);

6.1.5. передать Заказчику по окончании Этапа 3 все учётные записи, ключи доступа и секреты, необходимые для самостоятельной эксплуатации ПО (доступ к Git-репозиторию с исходным кодом, базе данных, облачной инфраструктуре, аккаунтам магазинов приложений, доменам, сервисам интеграции — либо путём передачи существующих учётных записей, либо путём создания новых на юр. лицо Заказчика);

6.1.6. соблюдать режим конфиденциальности (раздел 11);

6.1.7. не передавать права на РИД третьим лицам до полной оплаты и подписания всех Актов;

6.1.8. после передачи РИД Заказчику — сохранить у себя бэкапы исходных материалов в течение 12 месяцев для возможности оперативной поддержки.

### 6.2. Обязанности Заказчика

Заказчик обязуется:

6.2.1. своевременно оплачивать Работы в соответствии с разделом 3;

6.2.2. обеспечить предоставление Исполнителю исходных материалов, необходимых для выполнения Работ, в разумные сроки, в том числе:

- фото и видеоматериалы парка, отелей, ресторанов, мастер-классов, событий;

- тексты описаний объектов (отели, рестораны, туры);

- логотипы и графические элементы бренда в векторных форматах;

- данные о ценах, расписаниях, ассортименте, персонале;

- контакты ответственных лиц с каждой стороны (отели, рестораны, партнёры);

- корпоративную информацию (реквизиты, юридические документы, договоры с партнёрами при необходимости);

6.2.3. назначить единого ответственного представителя (Project Owner со стороны Заказчика) для оперативного согласования промежуточных результатов и предоставления обратной связи;

6.2.4. оперативно рассматривать вопросы, блокирующие работу Исполнителя (по умолчанию — в течение 3 рабочих дней);

6.2.5. зарегистрировать на ООО «ЭТНО-ДЕРЕВНЯ» учётные записи Apple Developer Program и Google Play Console до момента публикации в магазинах (Этап 3) и оплачивать их ежегодные взносы;

6.2.6. обеспечить участие персонала парка в тренингах Этапа 2 (не менее 80 % штата, работающего с CRM);

6.2.7. соблюдать режим конфиденциальности (раздел 11).

### 6.3. Права Исполнителя

Исполнитель вправе:

6.3.1. привлекать для выполнения отдельных Работ третьих лиц (инженеров-консультантов, дизайнеров, специалистов) с сохранением полной ответственности за результат перед Заказчиком;

6.3.2. приостановить выполнение Работ при просрочке оплаты Заказчиком более чем на 10 (десять) рабочих дней, письменно уведомив Заказчика; срок приостановки продлевает срок соответствующего Этапа на аналогичный период;

6.3.3. размещать в своём портфолио и публичных материалах обезличенное описание выполненных Работ с указанием проекта «Этномир» (скриншоты интерфейсов, архитектурные решения, общий кейс) — при условии, что размещаемые материалы не содержат персональных данных гостей парка, финансовой информации Заказчика и иной конфиденциальной информации;

6.3.4. использовать разработанные в рамках Договора архитектурные решения, общие подходы к дизайну, методологические разработки и нестандартные технические решения в своих других проектах, при условии, что такое использование не воспроизводит фирменный стиль «Этномир» и не копирует уникальный контент проекта.

### 6.4. Права Заказчика

Заказчик вправе:

6.4.1. получать полную информацию о ходе оказания Работ в любой момент;

6.4.2. запрашивать разъяснения и обоснованные корректировки по промежуточным материалам в разумные сроки;

6.4.3. после полной оплаты и подписания Актов по всем Этапам — использовать результат Работ по своему усмотрению, включая воспроизведение, распространение, модификацию, сублицензирование и передачу третьим лицам (в пределах прав, переданных по разделу 9).

## 7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

7.1. Подробные требования к составу, функциональности, дизайну, архитектуре, безопасности и иным характеристикам результатов Работ установлены в Приложении № 1 (Техническое задание).

7.2. Техническое задание охватывает:

- функциональные требования (14 клиентских модулей, 23 модуля CRM, Паспорт путешественника, геймификация, баллы, уведомления, поиск);

- 22 лендинга внутри «Этномир-хаба» и 4 группы лендингов ethnomir.ru;

- технологический стек (современный веб-фреймворк, реляционная СУБД, облачная edge-платформа — подробнее в разделе 7);

- дизайн-систему (iOS 26+ Liquid Glass, шрифт SF Pro Display, дизайн-паки, моушн);

- архитектуру базы данных (≈ 136 таблиц в 12 бизнес-доменах, RLS-политики, триггеры, материализованные представления, Edge Functions);

- требования к безопасности и compliance (152-ФЗ, HMAC-подпись чеков, OTP-авторизация, SSL/TLS, OWASP);

- требования к производительности (время загрузки, отклик, масштабирование под сезонные пики нагрузки);

- требования к публикации в App Store и Google Play (соответствие их правилам).

7.3. Любое изменение ТЗ оформляется письменным дополнительным соглашением. Мелкие корректировки (формулировки подписей, цвета иконок в пределах принятой дизайн-системы, порядок элементов на экране) могут согласовываться в оперативной переписке с фиксацией договорённости в протоколе встречи Сторон.

7.4. Исполнитель не несёт ответственности за невыполнение пункта ТЗ, если это невыполнение прямо обусловлено:

- непредоставлением Заказчиком контента или данных, необходимых для реализации пункта (при условии предварительного письменного запроса Исполнителя);

- изменением политик App Store или Google Play, делающим реализацию пункта невозможной (в таком случае Стороны согласовывают альтернативный способ реализации или исключают пункт из состава Работ);

- изменением законодательства РФ (аналогично).

## 8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Исполнитель гарантирует, что результат Работ соответствует Техническому заданию и пригоден к использованию по прямому назначению — эксплуатации в составе цифровой инфраструктуры парка «Этномир».

8.2. Гарантийный срок — 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта по Этапу 3 (запуск пилотной версии). В течение гарантийного срока Исполнитель безвозмездно устраняет дефекты, обнаруженные Заказчиком и подтверждённые Исполнителем (раздел 10). Первые 3 месяца гарантийного срока являются одновременно Этапом 4 (бесплатное сопровождение).

8.3. Гарантийные обязательства не распространяются на:

- неисправности, вызванные изменениями, внесёнными в ПО Заказчиком или третьими лицами без согласования с Исполнителем;

- неисправности, вызванные сбоями внешних систем (облачные хостинг-платформы, платёжные сервисы, сервисы push, магазины приложений);

- неисправности, вызванные нарушением Заказчиком инструкций по эксплуатации (например, удаление таблиц базы данных без backup);

- запросы на изменение функционала, выходящие за пределы ТЗ (такие запросы — доработки, оформляются дополнительным соглашением);

- падение производительности, вызванное ростом нагрузки сверх показателей, заложенных в ТЗ (масштабирование под многократный рост — отдельные Работы).

## 9. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ

9.1. Стороны признают, что в процессе выполнения Работ создаются Результаты интеллектуальной деятельности (РИД), включая, но не ограничиваясь:

- исходный код клиентского приложения (iOS / Android / Web), серверного контура и CRM;

- структуру и схему базы данных, скрипты миграций, код Edge Functions, триггеры и хранимые процедуры;

- графические материалы (дизайн-макеты, иконки, иллюстрации, фоны, анимации);

- дизайн-систему (компоненты, стили, типографику, цветовые палитры);

- тексты интерфейсов и лендингов;

- техническую и эксплуатационную документацию;

- обновлённые элементы фирменного стиля «Этномир» (в рамках Блока 3 «Ре-брендинг»).

9.2. Исключительные права на РИД, созданные в рамках выполнения соответствующего Этапа, переходят от Исполнителя к Заказчику в полном объёме (в пределах, предусмотренных статьями 1234, 1285, 1296 ГК РФ) с момента подписания Акта сдачи-приёмки по этому Этапу и поступления оплаты за этот Этап на счёт Исполнителя — в зависимости от того, какое из событий наступит позднее.

9.3. Передача прав включает право использования РИД любыми способами, в том числе:

- воспроизведение, распространение, публичный показ, переработка;

- модификация, доработка, создание производных произведений;

- сублицензирование и передача прав третьим лицам;

- использование РИД в новых продуктах Заказчика (в том числе в рамках франшизы «Этномир» — открытие аналогичных парков в других регионах по модели, описанной в ТЗ, раздел 3.8, модуль М07).

9.4. Исключительные права передаются Заказчику на всей территории мира на весь срок их действия, предусмотренный законодательством РФ.

9.5. До момента перехода прав к Заказчику (п. 9.2) Исполнитель остаётся правообладателем создаваемых РИД. Исполнитель не вправе в течение этого периода передавать права на РИД третьим лицам, за исключением привлечённых подрядчиков в объёме, необходимом для выполнения Договора.

9.6. Исполнитель гарантирует, что создаваемые РИД являются результатом его собственной творческой деятельности (и деятельности привлекаемых им подрядчиков), не нарушают прав третьих лиц, и передача прав по настоящему разделу не требует получения дополнительных согласий. В отношении используемых сторонних компонентов (библиотек, шрифтов, иконок) Исполнитель использует только те, которые допустимы по лицензии для использования в коммерческом продукте Заказчика; перечень использованных сторонних компонентов с указанием лицензий передаётся Заказчику в составе документации Этапа 3.

9.7. Исполнитель сохраняет неимущественное право авторства и право быть указанным в качестве автора / разработчика; для публичного маркетинга Исполнитель вправе использовать факт выполнения Работ для Заказчика в рамках п. 6.3.3 и 6.3.4.

## 10. УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ. СРОКИ СОПРОВОЖДЕНИЯ

10.1. В течение Этапа 4 и гарантийного срока Заказчик направляет Исполнителю уведомления о выявленных дефектах через согласованный канал связи (e-mail, мессенджер, система тикетов).

10.2. Исполнитель реагирует на уведомления в следующие сроки:

| Тип обращения | Первичный ответ | Срок устранения |
| --- | --- | --- |
| Критичный дефект (п. 1.11) | в течение 24 часов | в разумный срок, не более 10 календарных дней |
| Некритичный дефект (п. 1.12) | в течение 5 календарных дней | в разумный срок, не более 50 календарных дней |
| Запрос-доработка (п. 1.13) | в течение 10 календарных дней | по отдельному соглашению Сторон |

10.3. Исполнитель вправе привлекать к реагированию свою команду и подрядчиков. Заказчик обеспечивает возможность оперативного подтверждения факта устранения дефекта ответственным лицом.

10.4. По истечении гарантийного срока Стороны могут заключить отдельный договор на платное сопровождение ПО.

## 11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

11.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, получаемой друг от друга в рамках исполнения настоящего Договора.

11.2. Конфиденциальной информацией признаются, в частности:

- персональные данные гостей, партнёров и сотрудников парка;

- финансовая информация Заказчика (обороты, выручка, расходы, данные о бронированиях и оплатах);

- коммерческие условия работы с партнёрами (ставки, комиссии, скидки);

- технические секреты Исполнителя (архитектурные ноу-хау, закрытые скрипты, внутренние протоколы работы команды);

- любая иная информация, прямо обозначенная передающей Стороной как конфиденциальная.

11.3. Обязательства по конфиденциальности действуют в течение срока исполнения Договора и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения.

11.4. Не считается нарушением режима конфиденциальности:

- раскрытие информации по письменному требованию уполномоченных государственных органов (с уведомлением другой Стороны, если это не запрещено);

- раскрытие информации, ставшей общедоступной не по вине Стороны;

- использование Исполнителем обезличенных кейсов и материалов в рамках п. 6.3.3 и 6.3.4.

11.5. В целях соблюдения требований Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» при разработке ПО Исполнитель обрабатывает персональные данные гостей только в минимально необходимом объёме для тестирования и отладки, использует обезличенные или тестовые данные там, где это возможно, и удаляет со своих сторонних тестовых окружений персональные данные в течение 30 дней после завершения тестирования.

## 12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

12.2. Предел ответственности. Совокупная ответственность каждой из Сторон по всем основаниям, вытекающим из настоящего Договора (включая убытки, упущенную выгоду, возмещение расходов), ограничена суммой Договора (22 000 000 ₽). Ограничение не применяется к случаям умысла и грубой неосторожности.

12.3. Исполнитель не несёт ответственности за финансовые результаты Заказчика (выручку парка, загрузку отелей, конверсию в магазинах приложений и т. п.), поскольку эти результаты зависят от множества внешних факторов, неподконтрольных Исполнителю. Гарантируется только соответствие результата Работ Техническому заданию.

12.4. Стороны не несут ответственности за косвенные убытки (репутационные потери, упущенную выгоду, ущерб третьих лиц), за исключением случаев умысла.

## 13. ФОРС-МАЖОР

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы — чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

13.2. К таким обстоятельствам относятся, в частности: стихийные бедствия, военные действия, акты террора, массовые беспорядки, эпидемии и пандемии (включая ограничения государственных органов в связи с ними), блокировки интернет-трафика и иных сервисов со стороны иностранных государств или их компаний, делающие невозможным использование ключевой облачной инфраструктуры (хостинг, СУБД, магазины приложений), введение санкций, делающих невозможным проведение платежей.

13.3. Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, обязана в течение 10 календарных дней уведомить другую Сторону в письменной форме. Подтверждением наступления форс-мажора служит документ Торгово-промышленной палаты РФ или иной компетентный документ.

13.4. Если форс-мажор длится более 3 (трёх) месяцев, любая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив другую Сторону. В этом случае проводится финансовая сверка и расчёт исходя из объёма фактически выполненных Работ и произведённой оплаты.

## 14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

14.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, Стороны решают путём переговоров.

14.2. В случае невозможности разрешения споров путём переговоров Сторона, считающая свои права нарушенными, направляет другой Стороне письменную претензию. Срок ответа на претензию — 30 (тридцать) календарных дней с даты получения.

14.3. При недостижении согласия в претензионном порядке споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения Заказчика — Арбитражный суд Калужской области.

14.4. При рассмотрении спора применяется материальное и процессуальное право Российской Федерации.

## 15. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

15.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, включая обязательства по гарантийному сроку.

15.2. Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон — в любое время, с составлением протокола о финансовой сверке и объёме фактически выполненных Работ;

- в одностороннем внесудебном порядке Исполнителем — при просрочке оплаты Заказчиком более 30 (тридцати) календарных дней;

- в одностороннем внесудебном порядке Заказчиком — при просрочке сдачи Этапа Исполнителем более 60 (шестидесяти) календарных дней;

- в одностороннем порядке любой Стороной — в случае форс-мажора длительностью более 3 месяцев (п. 13.4).

15.3. При расторжении Договора Стороны проводят финансовую сверку. Если объём фактически выполненных и принятых Работ превышает сумму произведённых оплат — Заказчик доплачивает разницу за фактически принятые Работы. Если объём произведённых оплат превышает стоимость фактически выполненных и принятых Работ — Исполнитель возвращает разницу в течение 30 дней.

15.4. При расторжении Договора до полной оплаты Этапа 3 права на уже созданные и принятые Заказчиком РИД сохраняются у Заказчика в объёме, предусмотренном подписанными Актами и произведёнными оплатами. Права на РИД, созданные, но не принятые Заказчиком и не оплаченные, остаются у Исполнителя.

## 16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

16.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии их оформления в письменной форме и подписания уполномоченными представителями Сторон. Электронный документооборот (ЭДО) с использованием квалифицированной электронной подписи приравнивается к письменной форме.

16.2. Официальные уведомления по Договору направляются по юридическим адресам Сторон, указанным в разделе 17, а также дублируются по e-mail:

- со стороны Исполнителя: info@billionsx.com;

- со стороны Заказчика: [УТОЧНИТЬ].

16.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, за исключением права Исполнителя привлекать подрядчиков (п. 2.4 и 6.3.1).

16.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

16.5. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

- Приложение № 1 — Техническое задание;

- Приложение № 2 — Календарный план работ;

- Приложение № 3 — Форма Акта сдачи-приёмки работ.

16.6. В части, не урегулированной настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, в том числе главами 37 и 39 ГК РФ, статьями 1233, 1234, 1285, 1296 ГК РФ.

## 17. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

### ИСПОЛНИТЕЛЬ

Индивидуальный предприниматель Иванов Евгений Владимирович ИНН: 911002153904 ОГРНИП: 325911200092110

Банк: ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Р/счёт: 40802810052720016248 БИК: 046015602 Корр. счёт: 30101810600000000602 ИНН банка: 7707083893 КПП банка: 616143001 E-mail: info@billionsx.com

Подпись: ______________________ / Иванов Е. В. /

### ЗАКАЗЧИК

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭТНО-ДЕРЕВНЯ» Юридический адрес: 249018, Калужская область, Боровский район, д. Петрово, ТВП-7, помещение-4 ИНН: 4003016479 ОГРН: 1054002536565 КПП: 400301001 Банк: АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» Р/счёт: 40702810500000110570 БИК: 044525700 Корр. счёт: 30101810200000000700 E-mail: [УТОЧНИТЬ]

Управляющий — ИП Чернова С. А., действующая на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 01/24/ЭД/ПП от 29.08.2024 г.

Подпись: ______________________ / Чернова С. А. /

М. П.

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ДОГОВОРУ № 07-05/2026

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## на разработку суперприложения ethnomir.app, ре-упаковку сайта ethnomir.ru, ре-брендинг Этномира и продуктовую линейку

## 0. Назначение и структура документа

0.1. Настоящее Техническое задание (далее — ТЗ) является неотъемлемой частью Договора № 07-05/2026 и описывает полный состав функций, экранов и технических характеристик, которые должны быть реализованы Исполнителем.

0.2. Структура документа:

- раздел 1 — общие требования и термины;

- разделы 2–10 — Блок 1: Мега-приложение Этномир (клиентский контур, CRM, Паспорт, дизайн-система, архитектура, БД, безопасность, публикация в магазинах);

- раздел 11 — Блок 2: Ре-упаковка ethnomir.ru;

- раздел 12 — Блок 3: Ре-брендинг;

- раздел 13 — Блок 4: Продуктовая линейка;

- раздел 14 — критерии приёмки.

0.3. Если требование изложено в тексте ТЗ как «должно» — оно обязательно к реализации. Если как «может» / «рекомендуется» — остаётся на усмотрение Исполнителя в пределах общей концепции.

0.4. Количественные показатели (число таблиц, функций, экранов, языков) приведены в двух видах:

- минимальные обязательные — значения, которые должны быть достигнуты для приёмки;

- целевые (ориентир) — значения на момент подписания ТЗ, к которым стремится продукт в ходе разработки.

Рост целевого показателя в процессе разработки не является нарушением Исполнителем требований ТЗ при условии, что минимальный обязательный показатель выполнен.

## 1. Общие требования к продукту

1.1. Платформы. Продукт должен работать на трёх платформах:

- iOS — нативное впечатление на iPhone, версия iOS 16+; публикация в App Store;

- Android — приложение с аналогичным функционалом для Android 10+; публикация в Google Play;

- Web (PWA) — прогрессивное веб-приложение на доменах ethnomir.app и в соответствующих разделах ethnomir.ru, работающее в современных браузерах (Chrome, Safari, Firefox, Edge — в актуальных на момент запуска версиях).

Версии на всех трёх платформах должны иметь единую кодовую базу (подход single-page PWA), единые данные (одна база данных PostgreSQL), единую модель пользователя и единый дизайн-язык.

1.2. Языки. На момент запуска — русский язык (полностью). Архитектура должна предусматривать возможность добавления дополнительных языков (английский, китайский и др.) через систему локалей без переработки ядра.

1.3. Регионы работы. Приложение ориентировано на Россию и страны СНГ. Финансовые операции — в рублях РФ через платёжные сервисы, сертифицированные ЦБ РФ (ЮKassa, СБП).

1.4. Целевые аудитории. Приложение обслуживает шесть аудиторий одновременно:

- гости парка;

- партнёры парка (рестораторы, операторы отелей, хозяева этнодворов, прокаты);

- инвесторы (покупатели недвижимости);

- франчайзи (запускающие Этно-парки в других регионах);

- персонал парка;

- основатель и руководство парка.

1.5. Концептуальные принципы. Продукт проектируется с опорой на четыре сквозных принципа, которые являются ориентирами при реализации всех модулей:

- Геймификация — вовлечение пользователя через достижения, коллекции, баллы, уровни лояльности;

- Дашбордность — наглядное представление данных и ключевых показателей в реальном времени в клиентской части и в CRM;

- Монетизация — встроенные прямые продажи по всем направлениям парка без агрегаторов-посредников;

- Вдохновение — продуктовый уровень подачи контента: визуал, истории, анимации, культурные открытия.

Эти принципы не являются самостоятельными функциями, а проявляются во всех модулях совокупно.

1.6. Производительность. Приложение должно стабильно работать при следующих показателях:

- пиковая нагрузка — до 50 000 одновременных активных пользователей (в периоды фестивалей и школьных каникул);

- штатная нагрузка — до 20 000 одновременных активных пользователей;

- время первого отклика (Time to First Byte) — ≤ 500 мс;

- время загрузки начального экрана (Largest Contentful Paint) — ≤ 2,5 с на 4G-соединении;

- частота кадров анимаций — 60 fps на современных смартфонах.

1.7. Доступность. Требования к доступности интерфейсов реализуются в рамках общепринятых современных практик проектирования мобильных и веб-интерфейсов.

## 2. Блок 1. Мега-приложение. Клиентский контур — карта навигации

2.1. Клиентский контур построен вокруг пяти основных вкладок нижней панели навигации (Tab Bar) и двух overlay-инструментов, доступных поверх любой вкладки.

2.2. Пять вкладок Tab Bar:

| № | Вкладка | Ключевой модуль |
| --- | --- | --- |
| 1 | Парк | Главная «Сегодня» (М00) |
| 2 | Билеты | Билеты, туры, мастер-классы, музеи, расписание, события, сертификаты, группы (М01) |
| 3 | Жильё | Бронирование отелей / сервисы в номер / инвест. недвижимость (М02) |
| 4 | Услуги | Доставка, рестораны, СПА, развлечения, прокат (М03) |
| 5 | Этномир | Портал 22 лендингов (М07) |

2.3. Два overlay-инструмента, доступных на любом экране:

- Паспорт путешественника (М04) — плавающая кнопка в правом верхнем углу, открывает overlay с четырьмя разделами;

- Глобальный поиск (М14) — кнопка «Поиск» в центре Tab Bar, открывает overlay с поисковой строкой и индексом 150+ объектов контента.

2.4. Функциональные модули (всего 14, минимально обязательных):

| № | Модуль | Раздел ТЗ |
| --- | --- | --- |
| М00 | Главная «Сегодня» | 3.1 |
| М01 | Билеты, туры, мастер-классы, музеи, расписание, события, сертификаты, группы | 3.2 |
| М02 | Жильё: бронирование, сервисы в номер, инвест. недвижимость | 3.3 |
| М03 | Услуги: доставка, рестораны, СПА, развлечения, прокат | 3.4 |
| М04 | Паспорт путешественника | 3.5 |
| М05 | Чеки и QR-экосистема | 3.6 |
| М06 | Этномир-хаб (22 лендинга) | 3.7 |
| М07 | Франшиза Этномира | 3.8 |
| М08 | Календарь событий | 3.9 |
| М09 | Сертификаты | 3.10 |
| М10 | B2B-направление (корпоративные клиенты, школы, турагентства) | 3.11 |
| М11 | Отзывы и NPS | 3.12 |
| М12 | Уведомления (push / SMS / in-app) | 3.13 |
| М13 | Глобальный поиск | 3.14 |

## 3. Клиентский контур — подробное описание модулей

### 3.1. Модуль М00. Главная «Сегодня»

Первая вкладка Tab Bar. Точка входа в приложение — живая лента «что происходит в парке сейчас».

Минимально обязательные экраны и элементы:

- шапка с названием «Этномир», датой и кнопками «Поиск» / «Паспорт»;

- верхний баннер-карусель с ключевыми направлениями (минимум 3 слайда, автопрокрутка);

- строка счётчиков парка (пример: «1M+ гостей», «85 этнодворов», «13 отелей»);

- горизонтальная лента актуальных событий и программ (минимум 8 баннеров);

- виджет погоды с локальным прогнозом парка и индикатором времени до открытия / закрытия;

- нижний Tab Bar в стиле iOS 26+ Liquid Glass.

### 3.2. Модуль М01. Парк и билеты

Вторая вкладка Tab Bar. Восемь суб-разделов, переключаемых через горизонтальный переключатель в шапке:

- Билеты — входные билеты (взрослый, детский, групповой); календарь дат; автоматический выбор тарифа (будни / выходные / праздники); кнопка «В корзину»;

- Туры — минимум 13 экскурсий и туров от 600 ₽ до 3 500 ₽ с описанием, длительностью, датами, количеством мест;

- Мастер-классы — минимум 41 мастер-класс в 4 категориях (ремёсла, кулинария, искусство, активности); онлайн-запись с выбором времени и участников;

- Музеи — перечень музеев и выставок на территории парка с описанием;

- Расписание на сегодня — live-лента активностей, каждая с временем, локацией, ценой, возрастным ограничением;

- События — минимум 20 событий в году (фестивали, праздники, тематические недели);

- Сертификаты — подарочные сертификаты номиналом 1 000 / 3 000 / 5 000 / 10 000 ₽ со сроком действия 12 месяцев;

- Для групп — B2B-ветка с тремя сегментами (корпоративные клиенты, школьники, турагентства); минимум 16 площадок для MICE.

Общие требования к модулю:

- корзина и чек-аут единые для всего приложения (п. 3.3 и 3.4);

- автоматическое начисление баллов при оплате (правила — п. 3.5);

- выдача QR-чека с возможностью бесконтактного входа на кассе (п. 3.6);

- публичная ссылка на чек без авторизации (п. 3.6).

### 3.3. Модуль М02. Жильё

Третья вкладка Tab Bar. Трёхчастная модель, переключаемая через тумблер в шапке:

А. Забронировать.

- каталог минимум 13 объектов размещения (отели, СПА-отели, эконом-варианты, премиум-виллы);

- общий номерной фонд — минимум 330 номеров;

- минимум 39 типов номеров с индивидуальными ценами;

- минимум 9 фотографий на объект в галерее;

- фильтры: тип объекта (отель / СПА / эконом / премиум), рейтинг, удобства, ценовой диапазон;

- календарь доступности с выбором дат заезда / выезда, количества гостей;

- карточка отеля: название, рейтинг, галерея, описание, удобства (список), заезд/выезд, цена от;

- кнопка «В корзину» с моментальным подтверждением брони;

- блок «Ближайшие POI» (point of interest — точки интереса рядом);

- поддержка анонимного бронирования с последующей привязкой к пользователю по номеру телефона при первом входе;

- промо-акции с таймером обратного отсчёта и персональными скидками для лояльных гостей.

Б. Гостю (для активных проживающих).

Минимум 6 сервисов в номер, оформляемых в один тап и создающих тикет в модуле CRM «Заявки»:

- заказ уборки (+ 10 баллов);

- вызов консьержа (+ 5 баллов);

- еда в номер (из 15+ ресторанов, + 15 баллов);

- товары в номер (+ 15 баллов);

- продление проживания (+ 100 баллов);

- цифровой чек-аут (+ 20 баллов).

В. Недвижимость (инвесторы).

- блок-лендинг «Инвестируй в Этномире»: ROI до 22 %, рост цены участков +233 % за 5 лет, средний арендный доход по трём сценариям (Airbnb, долгосрочная аренда, сдача под мероприятия);

- каталог минимум 8 объектов в продаже (студии, 1-2 комнатные апартаменты, виллы, коммерческие площади) — название, площадь, цена, ROI, галерея;

- заявка на просмотр одним тапом — передаётся в CRM «Лиды» с пометкой «Инвестиционная недвижимость».

### 3.4. Модуль М03. Услуги

Четвёртая вкладка Tab Bar. Шесть суб-разделов, все работают в единой корзине:

- Доставка еды — блюда от ресторанов парка; минимум 5 наименований в каждой кухне;

- Доставка напитков — минимум 15 позиций;

- Рестораны — минимум 18 заведений разных кухонь; карточка ресторана: название, рейтинг, описание, средний чек, меню (минимум 166 позиций суммарно), кнопка «Забронировать стол» / «Предзаказ»;

- СПА и бани — каталог СПА-услуг с описанием процедур и ценами;

- Развлечения — минимум 22 развлечения в парке (экскурсии, детские программы, активности);

- Прокат — минимум 5 видов проката (велосипеды, лыжи, лошади и т. п.).

Правила начисления баллов по категориям: доставка +15, ресторан +25, СПА +35, мастер-класс +40.

### 3.5. Модуль М04. Паспорт путешественника

А. Главный экран Паспорта.

Открывается по плавающей кнопке в правом верхнем углу любой вкладки. Стилизован под государственный паспорт в тёмной теме:

- фото пользователя в рамке;

- поля: фамилия / имя, гражданство, дата рождения, пол, номер паспорта (формат ETH-XXXXX), дата выдачи, орган выдачи, срок действия;

- счётчики: открыто стран (пример: 48/96), регионов (пример: 42/85), баланс баллов;

- индикатор текущего уровня («Турист» / «Знаток» / «Легенда» / «Посол Этномира») с прогресс-баром;

- кнопка «CRM Управление» (видима только пользователям с ролью «Владелец» / сотрудник) с тремя мини-KPI (сумма выручки, средний чек, здоровье системы);

- кнопка «Сканировать QR-код» — запуск камеры для открытия страны / региона;

- блок «Коллекция» со строками «Страны мира», «Регионы России», «Достижения» с прогресс-индикаторами.

Б. Четыре раздела Паспорта. 15 экранов внутри (минимум):

| Раздел | Экраны |
| --- | --- |
| Коллекция (4) | Страны мира; Регионы России; Достижения; Гастро-коллекция |
| Мои данные (6) | Мои бронирования; Мои заказы; Мои чеки; Избранное; Мои заявки; Мои отзывы |
| Кошелёк (1) | Баланс баллов и история |
| Инструменты (4) | Настройки; Конфиденциальность (согласие на обработку ПДн); Пользовательское соглашение; Быстрый вход в CRM (для ролей сотрудников) |

В. Детали коллекций:

- Страны мира — минимум 96 стран, сетка с флагами; закрытые — с QR-иконкой, открытые — с зелёной рамкой; при тапе — детальный экран страны (флаг, столица, население, площадь, «факт дня», статус «Посещено» с датой);

- Регионы России — минимум 85 регионов, сгруппированных по 8 федеральным округам; открытие через QR в соответствующем этнодворе;

- Достижения — минимум 30 достижений в 4 уровнях (бронза / серебро / золото / легенда);

- Гастро-коллекция — минимум 18 блюд народов мира с бонусом +500 баллов за полный сбор и значком «Гурман».

Г. Геймификация и баллы. Минимум 10 способов заработать баллы:

- регистрация в приложении — 100;

- покупка билета — 50–200;

- бронирование отеля — 200–500;

- запись на мастер-класс — 30–100;

- заказ в ресторане — 30–100;

- отзыв с фото — 50;

- открытие нового павильона (QR) — 20;

- реферал друга — 150;

- ежедневный вход — 5.

Минимум 6 способов потратить баллы:

- скидки на билеты и услуги;

- бесплатные мастер-классы за баллы;

- эксклюзивный мерч в «Кошельке»;

- апгрейд номера на следующую категорию;

- ранний доступ к событиям;

- пожертвования на программы наследия.

Указанные значения начислений и списаний — примерные и приведены для иллюстрации логики программы лояльности. Точные правила (пороги начислений, курсы конверсии, размеры скидок, правила сгорания) определяются и корректируются Заказчиком в рабочем порядке через CRM без изменения настоящего Договора.

Д. Уровни лояльности. Минимум 5 уровней: Гость → Турист → Знаток → Легенда → Посол Этномира. Правила перехода (пороги в баллах) настраиваются через CRM.

### 3.6. Модуль М05. Чеки и QR-экосистема

- Каждая покупка (билет, бронь, заказ, мастер-класс, сертификат) создаёт неизменяемый чек с уникальным номером в формате ETM-YYMMDD-XXXXX (например, ETM-260401-32FFD).

- QR-код размером не менее 200×200 пикселей для бесконтактного считывания на кассе / в отеле / в ресторане.

- Публичная ссылка вида ethnomir.app/r/ETM-YYMMDD-XXXXX — можно открыть без авторизации и передать третьему лицу (бухгалтерии, родителям, коллегам).

- Содержимое чека: номер, статус (Ожидает оплаты / Оплачен / Возврат), дата, сумма, состав (позиции с количеством), связанные брони, QR-код для кассира.

- Дизайн: авиационный boarding pass — тёмная шапка с брендом «Этномир», крупный номер, QR в рамке.

- HMAC-подпись каждого чека криптографическим ключом — гарантия неизменяемости; проверка при сканировании на кассе.

- Возврат — через отдельную операцию, которая создаёт новый связанный чек со статусом «Возврат» и ссылкой на оригинал.

### 3.7. Модуль М06. Этномир-хаб

Пятая вкладка Tab Bar — портал 22 лендингов, разбитых на три смысловых пакета. Каждый лендинг представляет собой отдельную посадочную страницу внутри приложения и на веб-версии, с собственным CTA. Наполнение (тексты, медиаматериалы, конкретные блоки) согласовывается и предоставляется Заказчиком в рабочем порядке; Исполнитель обеспечивает техническую реализацию и интеграцию.

А. Бизнес (7 лендингов):

- Инвестиционная недвижимость.

- Франшиза Этномира.

- Аренда коммерческих площадей.

- Зайти своим бизнесом.

- Построить новый район.

- Этномир 2030.

- Сельское хозяйство.

Б. Этномир (5 лендингов):

- Наследие.

- Основатель Этномира.

- Благотворительность.

- Вакансии.

- Экология.

В. Для гостей (10 лендингов):

- Как добраться.

- FAQ.

- Отзывы гостей.

- Журнал статей.

- Согласие на обработку персональных данных.

- Контакты.

- Политика конфиденциальности.

- Пользовательское соглашение.

- Правила программы лояльности.

- Правила использования промокодов.

### 3.8. Модуль М07. Франшиза Этномира

Отдельный лендинг-воронка B2B-продаж с формой заявки, интегрированной с модулем CRM «Лиды». Наполнение лендинга (тексты, цифры, медиаматериалы, состав блоков) согласовывается и предоставляется Заказчиком в рабочем порядке; Исполнитель обеспечивает техническую реализацию, форму заявки и сквозную интеграцию «заявка → CRM → уведомление ответственному».

### 3.9. Модуль М08. Календарь событий

- Месячная сетка с индикацией событий: «Фестиваль» (красный), «Праздник» (синий), «Дети» (жёлтый), «Событие» (зелёный);

- Минимум 20 тематических недель в году (примеры: «Неделя памятников», «Неделя древних цивилизаций», «Неделя Средиземноморья», Масленица);

- Карточка события — название, даты, описание, связанные активности, CTA «Забронировать отель» и «Купить билет»;

- Связь с отелями: блок-уведомление «Номера на праздничные даты заканчиваются за 2–3 недели. Забронируйте сейчас со скидкой!» с прямым переходом в «Жильё» (кросс-продажа).

### 3.10. Модуль М09. Сертификаты

- 4 номинала: 1 000 ₽ (мастер-класс на 1 чел.), 3 000 ₽ (билет + мастер-класс + обед), 5 000 ₽ (выходные на двоих), 10 000 ₽ (премиум отдых);

- Срок действия — 12 месяцев с даты покупки;

- Возможность передачи — третьему лицу (сертификат привязан не к покупателю, а к коду сертификата);

- Применение — на любые услуги парка (билеты, отели, мастер-классы, рестораны);

- Состояние отображается в Паспорте (раздел «Мои заявки»).

### 3.11. Модуль М10. B2B-направление

Лендинги внутри «Для групп»:

- Корпоративные клиенты — минимум 16 площадок для MICE, банкетов, конференций, тимбилдингов; форма заявки;

- Школьники и студенты — образовательные программы, интерактивные экскурсии, детские лагеря; форма заявки;

- Турагентства — групповые пакеты с проживанием и питанием, комиссия для агентов; форма заявки.

Все заявки передаются в модуль CRM «Лиды» с пометкой категории.

### 3.12. Модуль М11. Отзывы и NPS

- Минимум 309 отзывов (на момент запуска) — на объекты (отели, рестораны, мастер-классы); средний рейтинг — целевой 4.6+ звёзд;

- NPS (Net Promoter Score — индекс лояльности клиентов) — автоматический подсчёт по формуле NPS на основе ответов гостей после посещения; цель — 91 % и выше;

- Интерфейс добавления отзыва — рейтинг (1–5 звёзд), текст, прикрепление до 3 фото; начисление + 50 баллов за отзыв с фото;

- Ответ администрации — каждый отзыв может получить официальный ответ (функционал в CRM «Reviews»); ответ виден всем гостям под отзывом;

- Модерация — автоматическая фильтрация ненормативной лексики + ручная модерация в CRM.

### 3.13. Модуль М12. Уведомления

Три канала доставки:

- Push-уведомления — через Firebase Cloud Messaging; шаблоны настраиваются в CRM «Notifications»;

- SMS — через сервис SMS-отправки (SMS.ru или аналог), с rate-limiting (защита от спама); используется для OTP при входе и критичных уведомлений;

- In-app центр уведомлений — экран со списком всех уведомлений; открывается из шапки Паспорта по иконке колокольчика.

Типы уведомлений:

- маркетинговые (акции, скидки, бонусы);

- транзакционные (подтверждение оплаты, напоминание о брони);

- операционные (изменение времени мастер-класса, отмена события).

Инфраструктура в БД: отдельные таблицы для промо-акций, промо-баннеров, промо-кодов, использований промо-кодов, push-сообщений, push-подписок, push-токенов, уведомлений и ограничителей частоты SMS.

### 3.14. Модуль М13. Глобальный поиск

- Единая строка поиска поверх любой вкладки;

- Индекс минимум 150 объектов контента: отели, рестораны, туры, мастер-классы, события, страны, регионы, статьи;

- Подсказки при вводе — ранжирование по популярности и контексту;

- 10 популярных запросов — показываются при пустой строке;

- Результаты — сгруппированы по категориям (Отели, Рестораны, Активности, Статьи и т. д.) с иконками, кратким описанием, переходом в карточку одним тапом.

## 4. Блок 1. Мега-приложение. CRM — режим «Владелец»

4.1. CRM — второй режим того же приложения, доступный сотрудникам парка по переключению роли в профиле. Клиент и CRM делят одну кодовую базу и одну базу данных, но интерфейс перестраивается: вместо пяти клиентских вкладок — панель из 23 модулей управления, сгруппированных в 8 функциональных доменов.

4.2. Восемь функциональных доменов CRM:

| Домен | Вкладок | Содержание |
| --- | --- | --- |
| Воронка продаж | 3 | Лиды · Сделки · Задачи |
| Операции | 5 | Брони · Календарь · Заказы · Номерной фонд · Timeline |
| Финансы | 3 | Финансы · Оплаты · Экспорт |
| Разум гостя | 3 | Гости · Отзывы и NPS · Чат |
| Контент | 2 | Контент-база · Расписание |
| Персонал | 2 | Штат сотрудников · Партнёрский доступ |
| Рост и маркетинг | 3 | Рассылки · Цены · Заявки B2B |
| Governance | 3 | Аналитика · Документы · Настройки |

4.3. Реестр 23 обязательных модулей CRM:

| № | Модуль | Домен | Функция |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Dashboard | Governance | KPI, спарклайны, выручка, загрузка |
| 02 | Bookings | Операции | Брони, статусы, канбан, календарь |
| 03 | Reviews | Разум гостя | Модерация отзывов, NPS, ответы |
| 04 | Finance | Финансы | Доходы, расходы, план/факт |
| 05 | Staff | Персонал | Сотрудники, роли, KPI, смены |
| 06 | Deals | Воронка продаж | B2B и франшиза, канбан сделок |
| 07 | Leads | Воронка продаж | Заявки, квалификация, источники |
| 08 | Tasks | Воронка продаж | Канбан задач с приоритетами |
| 09 | Guests | Разум гостя | База гостей, сегментация, 360° |
| 10 | Rooms | Операции | Номерной фонд, занятость |
| 11 | Analytics | Governance | Когорты, воронки, LTV, retention |
| 12 | Calendar | Операции | События парка, мастер-классы |
| 13 | Messages | Разум гостя | Мессенджер-центр, live-чат, push |
| 14 | Content | Контент | CMS: новости, статьи, FAQ |
| 15 | Pricing | Рост и маркетинг | Тарифы, динамическое ценообразование |
| 16 | Campaigns | Рост и маркетинг | Email, push, промо-акции |
| 17 | Inventory | Операции | Склад, мерч, расходники |
| 18 | AI Recommendations | Governance | Прогнозы цен, сегменты, офферы |
| 19 | Exports | Финансы | Excel, CSV, PDF — отчёты |
| 20 | Settings | Governance | Интеграции, API, RBAC |
| 21 | Promos | Рост и маркетинг | Акции, купоны, рефералы |
| 22 | Notifications | Контент | Шаблоны push и email, расписание |
| 23 | Audit | Governance | Журнал операций, логи |

4.4. Требования к каждому модулю CRM (общие):

- страница с заголовком, подзаголовком, ключевыми метриками сверху;

- таблица / канбан / календарь с возможностью фильтрации и сортировки;

- возможность inline-редактирования (без перехода на отдельную страницу);

- экспорт текущего среза в Excel / CSV / PDF одним нажатием;

- уважение текущей роли пользователя — нельзя увидеть то, что запрещено RLS-политикой БД.

4.5. Режим «Смотреть как роль». В настройках CRM — переключатель, позволяющий владельцу временно переключить интерфейс в вид любой другой роли (кассир, консьерж, ресторан-партнёр и т. п.) — для аудита прав, обучения сотрудников и проверки корректности RLS.

4.6. Партнёрский доступ. Через модуль crm_partner_access — отдельный ограниченный вход для ресторанов, отелей и этнодворов. Партнёр видит только свои заказы, чеки, отзывы, гостей. Пример: «8 заказов за вчера, 3 отзыва, 2 брони на ужин».

4.7. Система ролей (RBAC). Минимум 5 ступеней доступа:

- Владелец — видит всё;

- Директор — видит всё, кроме конфиденциальных финансов по сотрудникам;

- Руководитель подразделения — видит свой домен;

- Сотрудник (кассир / консьерж / и т. п.) — видит только операции своего участка;

- Партнёр — видит только свой контур.

Минимум 23 роли (по образцу справочника) с отдельными наборами прав.

## 5. Блок 1. Мега-приложение. Паспорт путешественника и геймификация

Сквозные требования, объединяющие модули М04, М05, М13 и систему лояльности.

5.1. Правила геймификации — описаны в разделе 3.5 (пп. Г, Д).

5.2. QR-экосистема на территории парка. Физические QR-коды размещаются в парке для следующих сценариев:

- открытие стран в коллекции Паспорта (один код у каждого павильона страны);

- открытие регионов России (один код у каждого этнодвора региона);

- подтверждение участия в мастер-классах;

- предзаказ и ускоренное обслуживание в ресторанах;

- заказ сервисов в номерах отелей;

- сканирование билета на входе в парк;

- начисление баллов при оплате у партнёров.

Точное количество QR-кодов определяется в рабочем порядке и может изменяться по мере развития инфраструктуры парка без изменения Договора.

5.3. Кошелёк и история транзакций. Все движения баллов записываются в таблицу транзакций с указанием: пользователь, тип операции (начисление / списание), сумма, источник, дата/время. История доступна пользователю в разделе «Кошелёк» Паспорта.

## 6. Блок 1. Мега-приложение. Дизайн-система iOS 26+ Liquid Glass

6.1. Дизайн-система приложения — iOS 26+ Liquid Glass, реализованная pixel-perfect по эталонам Apple для iOS 26+ на Web-стеке и кроссплатформенно.

6.2. Компоненты дизайн-системы. Минимум 85 компонентов, сгруппированных в 8 дизайн-паков (тематических).

6.3. Liquid Glass — 6 слоёв эффекта на каждой стеклянной поверхности:

- blur(40px);

- saturate(180%);

- border (1 px, полупрозрачный);

- specular highlight (верхний блик);

- inset shadow (внутренняя тень);

- drop shadow (внешняя тень).

Прозрачность — 20–52 % адаптивно в зависимости от фона.

6.4. Типографика:

- единственный шрифт — SF Pro Display (и SF Pro Text для мелких размеров);

- 34 pt bold — заголовки;

- 17 pt regular — основной текст;

- 13 pt regular — микро-копирайт;

- числовые и специальные символы — SF Mono для CRM-таблиц.

6.5. Цветовая палитра. Минимально обязательная:

- label (основной текст): #000000;

- label2 (вторичный текст): rgba(60, 60, 67, 0.60);

- background primary: #F2F2F7;

- background secondary: #FFFFFF;

- accent blue: #007AFF;

- system green, red, yellow, orange, purple, pink — по эталону iOS.

6.6. Радиусы:

- card: 20 pt;

- button: 14 pt;

- list cell: 16 pt;

- sheet (bottom sheet): 28 pt;

- squircle icon: 13 pt.

6.7. Tab Bar — плавающий Liquid Glass в нижней части, radius 36 pt, 5 вкладок + центральная кнопка «Поиск».

6.8. SF Symbols — монохромные иконки Apple; filled-вариант для активного состояния (чёрный), outline — для неактивного (серый 60 %).

6.9. Touch feedback — только opacity-based (opacity 0.6 на нажатии); scale-анимаций не использовать (вызывают jitter).

6.10. Анимации:

- cubic-bezier(0.2, 0.8, 0.2, 1) — эталонная «упругая» кривая Apple;

- длительность перехода между экранами — 300–500 мс;

- частота — 60 fps на современных устройствах.

6.11. Ethnomir Gradient v5 — фирменный фоновый градиент:

- два канваса (A — основной z:0, B — overlay z:98);

- 12 плавающих блобов в стиле Instagram;

- Canvas 2D рендер на 60 fps;

- IntersectionObserver для паузы анимации вне экрана.

6.12. AmbientFX — декоративный слой анимированных орбов на промо-баннерах: sheen-sweep, twinkle, ripple, drift particles.

## 7. Блок 1. Мега-приложение. Архитектура и технологический стек

7.1. Приложение реализуется по трёхуровневой архитектуре «клиент — сервер приложений — база данных». Используются современные облачные технологии edge-native класса, обеспечивающие глобальное масштабирование и отсутствие необходимости в отдельном DevOps-контуре.

7.2. Конкретный состав инструментов, приведённый ниже, является ориентировочным на момент заключения Договора и может быть адаптирован в ходе Работ по мере приближения к требованиям публикации в App Store и Google Play, актуальным отраслевым практикам и обстоятельствам проекта. Такая адаптация производится Исполнителем по своему профессиональному усмотрению и не является изменением объёма и целей Работ; оформления дополнительным соглашением не требует.

7.3. Ориентировочный стек:

- Клиентский слой — современный JavaScript/TypeScript-фреймворк серверного рендеринга (например, Next.js / React), упаковка в мобильные контейнеры для iOS и Android, веб-версия как прогрессивное веб-приложение (PWA).

- Рантайм — облачная edge-платформа с глобальной раздачей и автомасштабированием (например, Vercel или аналогичный сервис), serverless-функции для API.

- Бэкенд и база данных — реляционная СУБД уровня PostgreSQL с системой безопасности на уровне строк (Row Level Security), предоставляемая как управляемый сервис (например, Supabase или аналогичный), вместе с файловым хранилищем и механизмом serverless-функций для бизнес-логики.

- Платежи — платёжные сервисы, сертифицированные ЦБ РФ (например, ЮKassa, СБП).

- Push-уведомления — единый межплатформенный сервис доставки (например, Firebase Cloud Messaging или аналогичный).

- Аналитика — собственный аналитический слой на стороне БД плюс внешний сервис продуктовой аналитики (например, PostHog или аналогичный).

- CI/CD и хостинг репозитория — приватный Git-репозиторий и платформа автоматического развёртывания, выбранные Исполнителем; доступы передаются Заказчику на Этапе 3.

7.4. Экономические характеристики стека (обоснование выбора edge/serverless-архитектуры): оплата по факту обращений, автомасштабирование без простоев, единая модель данных для клиента и CRM, безопасность на уровне СУБД.

7.5. CI/CD и мониторинг. Непрерывная интеграция и развёртывание с автоматической сборкой, предварительным развёртыванием (preview) перед публикацией, атомарным переключением на production без простоев и возможностью быстрого отката к предыдущей версии. Мониторинг состояния системы — в виде приборной панели с целевым показателем стабильности.

## 8. Блок 1. Мега-приложение. База данных

8.1. База данных проекта построена на реляционной СУБД уровня PostgreSQL, предоставляемой в качестве управляемого сервиса. По окончании Работ управление базой данных передаётся Заказчику; конкретный сервис-провайдер и способ передачи определяются в рабочем порядке.

8.2. Ориентировочные количественные показатели архитектуры БД на момент заключения Договора (приведены для понимания масштаба системы; конкретные значения на момент сдачи могут отличаться в большую или меньшую сторону в зависимости от эволюции архитектуры по ходу Работ):

| Параметр | Ориентир |
| --- | --- |
| Таблиц в схеме public | около 120 |
| PL/pgSQL функций | около 140 |
| RLS-политик безопасности | более 200 |
| Триггеров автоматизации | около 100 |
| Материализованных представлений | около 15 |
| Расширений Postgres | около 9 |
| Индексов для скорости | более 300 |
| Триггеров sync CRM/Client | около 20 |
| Serverless / Edge-функций серверной логики | около 100 |
| Достижений в системе | около 30 |
| Уровней лояльности | 5 |
| Стран в коллекции Паспорта | 96 |
| Регионов РФ в коллекции Паспорта | 85 |

8.3. Бизнес-домены базы данных. База структурирована по бизнес-доменам с префиксами, облегчающими навигацию и поддержку. Ориентировочный перечень доменов:

| Домен | Назначение |
| --- | --- |
| CRM-операции | Брони, сделки, лиды, задачи, гости, документы, уведомления, инвентарь, роли |
| Пользователи и авторизация | Профили, OTP-коды, провайдеры, лог баллов, транзакции кошелька, ограничители частоты запросов |
| Отели и бронирования | Отели, типы номеров, брони, состав брони, отзывы по отелям, промо отелей |
| Контент парка | Мастер-классы, события, услуги, статьи, туры, сведения о парке |
| Коммерция | Заказы, корзина, чеки, состав чеков, события по чекам |
| Рестораны и F&B | Рестораны, позиции меню, позиции доставки, отзывы по ресторанам |
| Геймификация и Паспорт | Страны, регионы РФ, достижения, штампы Паспорта |
| Инфраструктура и карты | QR-коды, POI на карте, лендинги, секции лендингов |
| Операции и аудит | Журнал аудита, журнал администрирования, разрешения администраторов |
| Вовлечение | Отзывы, сообщения чата |
| Справочники и прочее | Подарочные сертификаты, уровни лояльности, промо-коды, push-подписки и токены, уведомления, промо и промо-баннеры, типы билетов, B2B-программы, расписание, FAQ, избранное, элементы наследия, юридические документы, история входов, партнёрство, недвижимость, сотрудники, истории, значки пользователей, коллекции пользователей, настройки пользователя, тематические недели и другие. |

Перечень и конкретный состав таблиц — ориентировочные и могут уточняться по ходу Работ.

## 9. Блок 1. Мега-приложение. Безопасность, приватность, compliance

9.1. Соответствие 152-ФЗ «О персональных данных»:

- явное согласие пользователя на обработку ПДн при регистрации (с указанием версии документа, даты, IP, устройства — хранится в таблице consents);

- хранение ПДн на серверах, соответствующих требованиям 152-ФЗ (на момент запуска — в соответствии с актуальными практиками; при требовании — перенос на РФ-серверы по отдельному соглашению);

- возможность отзыва согласия через настройки Паспорта с автоматической анонимизацией данных в связанных таблицах;

- журнал действий с ПДн — в отдельной таблице аудита.

9.2. Row Level Security (RLS) — политики безопасности на уровне СУБД, проверяющие каждое обращение к данным в зависимости от роли пользователя. Распределение политик по типам операций (чтение, запись, обновление, удаление, общие политики на все операции) реализуется в объёме, достаточном для обеспечения перечисленных выше ролей и ограничения доступа в соответствии с этими ролями.

9.3. HMAC-подпись чеков — каждый чек и QR-код криптографически подписан; ключ хранится в Vercel encrypted env.

9.4. OTP-авторизация — вход по одноразовому коду (SMS или e-mail), без паролей. Rate-limiting для защиты от перебора.

9.5. Шифрование — весь трафик по HTTPS с TLS 1.2+; секреты хранятся в защищённом хранилище переменных окружения облачной платформы и не попадают в репозиторий исходного кода.

9.6. OWASP-стандарты:

- защита от SQL-инъекций (параметризованные запросы, ORM);

- защита от XSS (escape пользовательского ввода);

- защита от CSRF (токены);

- защита от brute-force (rate-limiting);

- регулярный аудит зависимостей на известные уязвимости.

9.7. Юридический контур — 10 обязательных документов в приложении:

| № | Документ | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пользовательское соглашение | Условия использования приложения гостем |
| 2 | Политика конфиденциальности | Обработка и защита персональных данных (152-ФЗ) |
| 3 | Согласие на обработку ПДн | Явное согласие с аудитом действий и правом отзыва |
| 4 | Публичная оферта | Договор на услуги бронирования и покупки билетов |
| 5 | Политика возврата | Правила отмены бронирований и возврата средств |
| 6 | Политика cookies | Работа с cookies и web-трекингом на промо-сайте |
| 7 | Лицензионное соглашение (EULA) | Обязательно для публикации в App Store и Google Play |
| 8 | Правила программы лояльности | Начисление, списание и сгорание баллов |
| 9 | Правила совершения заказов | Сценарии отказа, повторной оплаты, квитанции |
| 10 | Правила использования промокодов | Активация, лимиты, сочетаемость со скидками |

Содержание каждого документа предоставляется Заказчиком (или согласуется с юристом Заказчика) до Этапа 3; Исполнитель готовит правильные шаблоны и интегрирует их в приложение.

## 10. Блок 1. Мега-приложение. Публикация в магазинах приложений

10.1. На Этапе 3 (запуск пилотной версии) Исполнитель публикует ПО в магазинах приложений от имени Заказчика.

10.2. App Store (Apple):

- упаковка iOS-версии в совместимый контейнер;

- создание иконок, сплеш-экранов, скриншотов для всех поддерживаемых размеров iPhone;

- подготовка метаданных (название, описание на русском, ключевые слова, категория, возрастной рейтинг);

- загрузка сборки через App Store Connect;

- сопровождение процесса модерации Apple (ответы на замечания, при необходимости — доработки);

- цель — получение одобрения и публикация в течение Этапа 3.

10.3. Google Play (Google):

- упаковка Android-версии в APK / AAB;

- иконки, сплеш-экраны, скриншоты для Android;

- метаданные, возрастной рейтинг по IARC;

- загрузка через Google Play Console;

- сопровождение модерации;

- цель — публикация в течение Этапа 3.

10.4. Учётные записи — Apple Developer и Google Play Console — регистрирует Заказчик на ООО «ЭТНО-ДЕРЕВНЯ» (п. 6.2.5 Договора); годовые взносы оплачивает Заказчик (п. 3.6 Договора).

10.5. Web:

- публикация клиентской версии на домене ethnomir.app;

- публикация ре-упакованной версии на ethnomir.ru;

- SEO-оптимизация (structured data, Open Graph, Яндекс.Метрика, Google Analytics);

- поддержка ru/en (если успевают к запуску — иначе только ru).

## 11. Блок 2. Ре-упаковка сайта ethnomir.ru

11.1. Ре-упаковка публичного сайта парка — разработка 4 групп лендингов под 4 целевые аудитории. Каждая группа представляет собой набор посадочных страниц с собственным CTA, ведущим в Приложение или в форму заявки, привязанную к модулю CRM «Лиды». Наполнение лендингов (тексты, фото, видео, конкретный состав блоков) согласовывается и предоставляется Заказчиком в рабочем порядке; Исполнитель обеспечивает техническую реализацию, адаптивную вёрстку, SEO-обвязку и интеграцию форм с CRM.

11.2. Группа 1 — Этномир Парк. Аудитория: потенциальные гости парка. CTA: переход в Приложение во вкладку «Билеты».

11.3. Группа 2 — Этномир Гостиницы. Аудитория: гости, выбирающие размещение на несколько дней. CTA: переход в Приложение во вкладку «Жильё».

11.4. Группа 3 — Этномир Застройщик. Аудитория: частные инвесторы, потенциальные покупатели недвижимости рядом с парком. CTA: форма заявки с передачей в модуль CRM «Лиды» с пометкой «Застройщик».

11.5. Группа 4 — Этномир Партнёры. Аудитория: рестораторы, операторы, франчайзи, корпоративные клиенты. CTA: форма заявки с передачей в модуль CRM «Лиды» с пометкой «Партнёр».

11.6. Промо-сайт ethnomir.app — отдельная посадочная страница на домене ethnomir.app с представлением мобильного приложения и CTA на установку из App Store и Google Play. Наполнение — согласовывается и предоставляется Заказчиком в рабочем порядке.

## 12. Блок 3. Ре-брендинг Этномира

12.1. Аккуратная доработка элементов бренда в ключе 2026 года — эволюция, не революция. Должны быть сохранены узнаваемость, ДНК бренда и исторические ассоциации.

12.2. Осязаемые результаты:

- Знак / логотип — обновлённая версия в ≥ 3 вариациях (основной, монохромный, для мелких размеров);

- Слоган — предложение 3–5 вариантов слогана на русском языке, выбор Заказчика;

- Позиционирование — документ-манифест (1–2 страницы) с ключевыми сообщениями для четырёх аудиторий;

- Цветовая палитра — согласование основной и вторичной палитр (совместимых с дизайн-системой iOS 26+ в Приложении);

- Гайдлайны применения — brand book на 10–20 страниц: логотип, типографика, цвета, охранное поле, примеры использования в типовых носителях (баннер, документ, сувенирная продукция, вывеска);

- Шаблоны носителей — не менее 5: визитка, бланк письма, презентация PowerPoint / Keynote, e-mail-подпись, социальные сети.

12.3. Все элементы предоставляются в редактируемых форматах (SVG, AI, PSD, PPTX) и в готовых PNG / PDF высокого разрешения.

## 13. Блок 4. Продуктовая линейка

13.1. Систематизация туристической продуктовой линейки Этномира по трём принципам:

- понятность (ЦКП) — каждый продукт ясно описан, понятна цена, длительность, аудитория;

- непрерывность — продукты выстраиваются в линейку «знакомство → погружение»;

- увеличение — продукты дополняющие, не конкурирующие; растёт чек и частота повторных визитов.

13.2. Осязаемые результаты:

- Карта продуктов — визуальная диаграмма / таблица минимум 20 ключевых продуктов парка (билеты, туры, отели, мастер-классы, события, сертификаты, корпоративы, школы и т. д.) с параметрами каждого (ЦКП, аудитория, длительность, цена, точка входа в Приложение);

- Сценарии потребления — 5–7 типовых пользовательских сценариев («выходные с семьёй», «корпоративный MICE», «индивидуальное погружение на неделю», «школьный выезд», «инвестор на разведку» и др.) — путь гостя от первого касания до повторного визита;

- Правила продаж внутри Приложения — документ, описывающий как продукты подсвечиваются и рекомендуются в разных модулях Приложения, как связаны кросс-продажи (пример: бронь отеля → рекомендация мастер-класса на эти даты);

- Ценовая методология — принципы установления тарифов (будни / выходные / праздники / сезоны), скидок, бонусов, бандл-предложений.

## 14. Критерии приёмки

14.1. Общие критерии. Результат Работ принимается при одновременном выполнении следующих условий:

- все минимально обязательные показатели из разделов 2–13 выполнены;

- приложение опубликовано в App Store и Google Play и доступно для установки;

- веб-версия доступна на ethnomir.app и в соответствующих разделах ethnomir.ru;

- CRM настроена и используется сотрудниками парка;

- на момент приёмки Этапа 3 инфраструктурный мониторинг показывает стабильное состояние системы; развёрнутая production-версия доступна и функциональна;

- критичных дефектов нет (п. 1.11 Договора);

- переданы учётные записи и документация.

14.2. Формальные критерии по модулям:

- для каждого из 14 клиентских модулей — все перечисленные в разделе 3 экраны и суб-разделы доступны пользователю и функциональны;

- для каждого из 23 модулей CRM (раздел 4.3) — соответствующая вкладка CRM отображается, наполнена данными, позволяет выполнять заявленные операции;

- для каждого из 22 лендингов «Этномир-хаба» (раздел 3.8) — лендинг опубликован и доступен пользователю, имеет собственный CTA; содержательное наполнение принимается при условии использования материалов, предоставленных Заказчиком;

- для 4 групп лендингов ethnomir.ru (раздел 11) — каждая группа содержит минимум один лендинг, соответствует описанию целевой аудитории, имеет CTA, интегрирована с CRM (для форм заявок).

14.3. Приёмка Блоков 2, 3, 4 — производится в рамках Этапа 3 одновременно с приёмкой Блока 1, по соответствующим разделам этого ТЗ.

14.4. Заказчик вправе провести независимый технический аудит результата Работ силами сторонних экспертов (до подписания Акта по Этапу 3) — оплачивается Заказчиком самостоятельно. Замечания такого аудита рассматриваются по процедуре мотивированного отказа (раздел 5 Договора).

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К ДОГОВОРУ № 07-05/2026

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

## Общая схема

| Месяц | Этап | Ключевые работы |
| --- | --- | --- |
| М1 | Этап 1 | Discovery: уточнение требований, детализация макетов, начало усовершенствования UX |
| М2 | Этап 1 | Развитие MVP: доработка клиентского контура, интеграция новых сценариев |
| М3 | Этап 1 | CRM: доработка 23 модулей, тестирование ролей и RLS |
| М4 | Этап 1 | Интеграции: платежи, push, SMS, OAuth, аналитика |
| М5 | Этап 1 | Контент, безопасность, подготовка к магазинам приложений, внутреннее QA |
| М6 | Этап 2 | Внедрение на территории парка: обучение персонала, настройка CRM, сбор фактической информации |
| М7 | Этап 3 | Запуск: публикация в App Store / Google Play, web-запуск, мониторинг |
| М7–М9 | Этап 4 | Бесплатное сопровождение — 3 месяца с даты подписания Акта по Этапу 3 |

## Ключевые вехи (Milestones)

| Веха | Ориентировочная дата (относительно Даты старта) | Событие |
| --- | --- | --- |
| V0 | Дата старта | Подписание Договора, поступление аванса 50 %, старт Этапа 1 |
| V1 | М1 + 2 нед. | Утверждение детальной карты экранов и окончательного объёма Блоков 2–4 |
| V2 | М3 | Внутренний демо-обзор прогресса Этапа 1 с Заказчиком |
| V3 | М5 | Готовность приложения к внедрению; сборки для App Store и Google Play готовы к загрузке |
| V4 | М6 | Подписание Акта по Этапу 2; оплата 25 % |
| V5 | М6 + 1 нед. | Загрузка в магазины приложений и старт модерации |
| V6 | М7 | Публикация в магазинах; подписание Акта по Этапу 3; оплата 25 %; старт Этапа 4 |
| V7 | М7 + 3 мес. | Окончание Этапа 4 (бесплатное сопровождение) |
| V8 | М7 + 12 мес. | Окончание гарантийного срока |

## Регулярные мероприятия

| Формат | Частота | Участники |
| --- | --- | --- |
| Статус-митинг (онлайн, 30 мин) | 1 раз в 2 недели на Этапе 1, еженедельно на Этапах 2–4 | Представители Заказчика и Исполнителя |
| Отчёт о прогрессе (письменно) | 1 раз в 2 недели | Исполнитель → Заказчик |
| Демо (онлайн, 60 мин) | По вехам V2, V3, V4, V6 | Обе стороны |
| Визит на территорию парка | М6 + по необходимости | Представитель Исполнителя |

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К ДОГОВОРУ № 07-05/2026

# ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

## АКТ

## сдачи-приёмки выполненных работ № ___ по Договору № 07-05/2026 от «____» ___________ 2026 г.

г. Москва

«» _____________ 20 г.

Исполнитель: [реквизиты Исполнителя из раздела 17 Договора], именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице [ФИО подписанта], действующего на основании [основание], с одной стороны,

и

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «ЭТНО-ДЕРЕВНЯ», ИНН 4003016479, ОГРН 1054002536565, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице управляющего — ИП Черновой С. А., действующей на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 01/24/ЭД/ПП от 29.08.2024 г., с другой стороны,

составили настоящий Акт о нижеследующем.

1. В соответствии с условиями Договора № 07-05/2026 от «___» __________ 2026 г. Исполнитель выполнил, а Заказчик принял работы по Этапу № ___ (наименование этапа: ________________________).

2. Состав выполненных работ:

(перечень существенных результатов с привязкой к пунктам Приложения № 1 — Техническое задание).

3. Стоимость выполненных работ по настоящему Акту составляет: _____________ (____________________________________) рублей _____ копеек, НДС _______________.

4. Работы выполнены в полном объёме и в установленные сроки. Заказчик претензий к качеству и срокам выполнения работ не имеет.

5. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в рамках настоящего Этапа, переходят от Исполнителя к Заказчику в соответствии с разделом 9 Договора после поступления оплаты за этот Этап на счёт Исполнителя.

6. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

### ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель: ______________________ / ________________ /

М. П. (при наличии)

Заказчик: ______________________ / Чернова С. А. /

М. П.

Конец документа.