# ДОГОВОР № 01-04/2026

## на разработку программного обеспечения, внедрение и оказание сопутствующих услуг

г. Москва

«____» _____________ 2026 г.

[УТОЧНИТЬ: юридический статус Исполнителя — см. README, п. 1]

Иванов Евгений Владимирович, ИНН 911002153904, [УТОЧНИТЬ: ИП / ООО / самозанятый — заменить блок ниже на реквизиты выбранной формы], действующий на основании [УТОЧНИТЬ], именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны,

и

Общество с ограниченной ответственностью «ЭТНО-ДЕРЕВНЯ», ИНН 4003016479, ОГРН 1054002536565, КПП 400301001, юридический адрес: 249018, Калужская область, Боровский район, д. Петрово, ТВП-7, помещение-4, в лице управляющего — индивидуального предпринимателя Черновой Светланы Александровны (ИП Чернова С. А.), действующего на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «ЭТНО-ДЕРЕВНЯ» Управляющему № 01/23/ЭД/ПП от «08» ноября 2023 года, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,

вместе именуемые «Стороны», а каждая в отдельности — «Сторона», заключили настоящий Договор (далее — «Договор») о нижеследующем.

## 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Договоре термины используются в следующих значениях.

1.1. Программное обеспечение / ПО / Приложение — суперприложение ethnomir.app, разрабатываемое Исполнителем по настоящему Договору: мобильное клиентское приложение для iOS и Android, веб-версия (PWA), панель управления (CRM), серверный контур, база данных, включая все связанные программные компоненты, графические материалы, тексты, дизайн-систему и техническую документацию.

1.2. Техническое задание / ТЗ — Приложение № 1 к настоящему Договору, содержащее полный перечень функций, экранов, модулей и технических требований, которым должно соответствовать ПО и сопутствующие результаты работ.

1.3. Работы — комплекс работ по разработке, настройке, внедрению и сдаче ПО и иных результатов, перечисленных в разделе 2 и в ТЗ.

1.4. Этап — выделенная часть Работ с самостоятельным результатом и закрывающим его актом сдачи-приёмки. Этапы определены в разделе 4 и в Приложении № 2 (Календарный план).

1.5. Акт — акт сдачи-приёмки оказанных услуг / выполненных работ по этапу. Форма акта — Приложение № 3.

1.6. Результат интеллектуальной деятельности / РИД — совокупность создаваемых Исполнителем объектов: исходный код ПО, база данных (структура и схемы), Edge Functions, скрипты миграций, дизайн-макеты, дизайн-система, графические материалы, тексты, техническая документация, инструкции, создаваемый контент лендингов.

1.7. App Store — магазин мобильных приложений Apple Inc.

1.8. Google Play — магазин мобильных приложений Google LLC.

1.9. Учётные записи (аккаунты) разработчика — учётная запись Apple Developer Program и учётная запись Google Play Console, необходимые для публикации ПО в магазинах. Регистрируются и оплачиваются Заказчиком на юридическое лицо ООО «ЭТНО-ДЕРЕВНЯ».

1.10. Пилотная версия — версия ПО, опубликованная в App Store, Google Play и сети Интернет, открытая для использования реальными гостями Этномира.

1.11. Критичный дефект — недостаток ПО, при наличии которого использование ПО по основному назначению невозможно (приложение не запускается, невозможен вход по OTP, невозможна оплата, отображаются чужие персональные данные, потеря или искажение данных Заказчика).

1.12. Некритичный дефект — любой иной недостаток, не препятствующий использованию ПО по основному назначению, но не соответствующий требованиям ТЗ.

1.13. Доработка — изменение или расширение функционала, выходящее за пределы ТЗ. Не является дефектом и устраняется (или нет) по дополнительному соглашению.

## 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Исполнитель обязуется выполнить в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором, комплекс Работ по следующим четырём блокам:

Блок 1. Мега-приложение Этномир. Разработка, настройка и передача Заказчику суперприложения ethnomir.app — для клиентов, партнёров и персонала: клиентский контур (iOS / Android / веб-PWA), режим «Владелец» (CRM), серверный контур, база данных, безопасность и compliance. Полный перечень функций, экранов и технических требований — в Приложении № 1 (ТЗ), разделы 2–10. Публикация в App Store, Google Play, запуск в вебе на доменах ethnomir.app и ethnomir.ru (соответствующая часть).

Блок 2. Ре-упаковка сайта ethnomir.ru. Разработка четырёх групп промо-лендингов под четыре целевые аудитории: «Парк», «Гостиницы», «Застройщик», «Партнёры», каждый со своим CTA, ведущим в Приложение. Полный перечень — Приложение № 1, раздел 11.

Блок 3. Ре-брендинг Этномира. Аккуратная доработка знака, логотипа, позиционирования и слогана бренда «Этномир» в ключе 2026 года; доработка — эволюционная, сохраняющая ДНК бренда. Перечень осязаемых результатов — Приложение № 1, раздел 12.

Блок 4. Продуктовая линейка. Систематизация туристической продуктовой линейки Этномира по принципам «понятность — непрерывность — увеличение»: описание ценного конечного продукта (ЦКП), карта продуктов, сценарии потребления, правила продаж внутри Приложения. Перечень осязаемых результатов — Приложение № 1, раздел 13.

2.2. Заказчик обязуется принять результаты Работ в порядке, установленном Договором, и оплатить их в согласованные сроки.

2.3. Подробное описание функционала, состав экранов, технологический стек, требования к архитектуре, безопасности, дизайну, производительности, интеграциям и критерии приёмки приведены в Приложении № 1 (Техническое задание), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.4. Работы выполняются с использованием специалистов и инфраструктуры, привлечённых Исполнителем самостоятельно. Исполнитель несёт ответственность за действия привлечённых им третьих лиц как за свои собственные.

## 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору составляет 22 000 000 (двадцать два миллиона) рублей 00 копеек.

3.2. НДС: [УТОЧНИТЬ — см. README, п. 2]. Вариант А (если Исполнитель на УСН или НПД): «НДС не облагается в связи с применением Исполнителем специального налогового режима». Вариант Б (если Исполнитель на ОСНО): «в том числе НДС 20 % — 3 666 666 (три миллиона шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек».

3.3. Стоимость Работ является фиксированной и покрывает выполнение полного объёма Работ в соответствии с ТЗ. Объём работ, выходящий за рамки ТЗ, оплачивается по отдельному дополнительному соглашению.

3.4. Оплата производится Заказчиком в три этапа в следующем порядке.

| № этапа | Событие | Доля | Сумма, ₽ | Срок оплаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подписание Договора сторонами | 50 % | 11 000 000 | в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Договора |
| 2 | Подписание Сторонами Акта сдачи-приёмки по Этапу 2 (внедрение) | 25 % | 5 500 000 | в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Акта по Этапу 2 |
| 3 | Подписание Сторонами Акта сдачи-приёмки по Этапу 3 (пилотная версия) | 25 % | 5 500 000 | в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Акта по Этапу 3 |
| 4 | Сопровождение (3 мес.) | 0 % | включено в стоимость | дополнительной оплате не подлежит |

Указанные доли отражают проектные вехи и моменты закрытия этапов, а не пропорциональную сложность работ внутри этапов.

3.5. Оплата производится в безналичной форме путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя, указанный в разделе 17 настоящего Договора. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.

3.6. В стоимость Работ по настоящему Договору не включены следующие третьесторонние расходы, оплачиваемые Заказчиком самостоятельно и напрямую:

- ежегодные взносы в Apple Developer Program и Google Play Console;

- плата за инфраструктуру Vercel (хостинг клиентского и серверного контура);

- плата за инфраструктуру Supabase (база данных и Edge Functions);

- плата за сервисы SMS-отправки (OTP-коды) и Firebase Cloud Messaging (push-уведомления);

- комиссии платёжных сервисов (ЮKassa, СБП) и банков;

- доменные имена;

- расходы на командировки Исполнителя на территорию парка «Этномир» в рамках Этапа 2 (проезд, проживание) — возмещаются Заказчиком по факту и по согласованию.

Совокупные ежемесячные инфраструктурные расходы после запуска оцениваются Исполнителем для целей бюджетирования Заказчика в размере 40 000 – 120 000 ₽ в месяц (зависят от нагрузки); точная сумма фиксируется поставщиками услуг, Исполнитель не несёт ответственности за её размер.

3.7. Цена Договора не индексируется в течение срока выполнения Работ.

## 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. ЭТАПЫ

4.1. Общий срок выполнения Работ — ориентировочно 9 (девять) календарных месяцев с даты подписания Договора (далее — «Дата старта»), включая 3 (три) месяца бесплатного сопровождения.

4.2. Работы выполняются в следующие четыре этапа. Подробный календарный план — Приложение № 2.

### Этап 1. Развитие и новые функции

- Срок: 5 (пять) месяцев с Даты старта (М1–М5).

- Доля: 50 % (11 000 000 ₽).

- Состав работ:

  - усовершенствование UX и режима «Владелец» (CRM) — 2 мес.;

  - разработка AI-функций и контекстных сценариев — 2 мес.;

  - контент, безопасность, подготовка к магазинам приложений — 1 мес.;

  - поддержание продукта в рабочем состоянии на production-инфраструктуре (Vercel, Supabase) в течение всего этапа.

- Результат этапа: код продукта на момент окончания этапа в репозитории billionsx/ethnomir-app, выполненные функции по ТЗ в соответствующей части; промежуточный отчёт Исполнителя.

- Отдельный Акт по Этапу 1 не составляется; выполнение Этапа 1 фиксируется фактом подписания Акта по Этапу 2.

### Этап 2. Внедрение в Этномире

- Срок: до 4 (четырёх) недель по окончании Этапа 1 (М6).

- Доля: 25 % (5 500 000 ₽).

- Состав работ:

  - физическое присутствие представителя Исполнителя на территории парка «Этномир» (сбор полевой информации, координационные совещания);

  - настройка CRM и учётных записей сотрудников Заказчика;

  - тренинг персонала (кассиры, консьержи, рестораторы, руководители) по работе с CRM;

  - согласование и загрузка актуального контента (отели, рестораны, туры, события, фото).

- Результат этапа: CRM запущена в рабочем режиме на территории парка; сотрудники Заказчика обучены; протокол обучения подписан; настройки задокументированы.

- Закрытие этапа: подписание Сторонами Акта сдачи-приёмки по Этапу 2.

### Этап 3. Пилотная версия (запуск)

- Срок: до 2 (двух) недель по окончании Этапа 2.

- Доля: 25 % (5 500 000 ₽).

- Состав работ:

  - публикация мобильного приложения в App Store и Google Play;

  - запуск веб-версии на домене ethnomir.app и обновлённой версии ethnomir.ru в боевом режиме;

  - мониторинг запуска (24/7 в течение первых 72 часов);

  - передача учётных записей, ключей доступа, секретов, документации Заказчику.

- Результат этапа: ПО доступно реальным гостям в магазинах приложений и в вебе; продукт работает в боевом режиме.

- Закрытие этапа: подписание Сторонами Акта сдачи-приёмки по Этапу 3.

### Этап 4. Бесплатное сопровождение

- Срок: 3 (три) месяца с даты подписания Акта по Этапу 3.

- Доля: 0 % (включено в стоимость Договора).

- Состав работ:

  - устранение дефектов, выявленных в процессе эксплуатации (SLA — см. п. 10);

  - доработки по обратной связи от пользователей (в рамках ТЗ, без расширения функционала);

  - поддержание работоспособности инфраструктуры (серверы, база данных);

  - еженедельные итерации с обсуждением обратной связи с Заказчиком.

- Результат этапа: стабильно работающий продукт на протяжении 3 месяцев после запуска, с актуальной документацией.

- Закрытие этапа: подписание итогового Акта по Этапу 4 (при отсутствии возражений — по истечении срока без отдельной процедуры).

4.3. Сроки Этапа 2 и Этапа 3 могут быть сдвинуты по письменному согласованию Сторон — например, для приурочивания запуска пилотной версии к календарному событию парка (фестиваль, сезон, школьные каникулы). Такой сдвиг оформляется дополнительным соглашением и не считается просрочкой Исполнителя.

4.4. Срок начала Этапа 1 — день, следующий за днём поступления первого платежа (аванса) по п. 3.4 на расчётный счёт Исполнителя. До поступления аванса Исполнитель вправе не приступать к Работам без последствий по срокам.

## 5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ РАБОТ

5.1. По завершении каждого из Этапов 2 и 3 Исполнитель направляет Заказчику:

- уведомление о готовности результата к приёмке (в электронной форме, на официальный e-mail Заказчика);

- два экземпляра Акта сдачи-приёмки по форме Приложения № 3;

- краткий отчёт о выполненных работах с указанием ссылки на соответствующий коммит / тэг в репозитории и ссылки на развёрнутое рабочее окружение (production или preview).

5.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документов обязан:

- либо подписать Акт и направить один экземпляр Исполнителю;

- либо направить мотивированный отказ от приёмки с перечнем конкретных замечаний и указанием пунктов ТЗ, которым результат, по мнению Заказчика, не соответствует.

5.3. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Акта Заказчик не подписал Акт и не направил мотивированный отказ, соответствующий Этап считается принятым Заказчиком без замечаний, а Акт — подписанным в одностороннем порядке Исполнителем.

5.4. При получении мотивированного отказа Исполнитель устраняет обоснованные замечания в согласованный Сторонами разумный срок (по умолчанию — 10 рабочих дней для критичных дефектов, 20 рабочих дней для некритичных) и повторно направляет Акт. Процедура повторяется до подписания Акта. Замечания, выходящие за пределы ТЗ, являются доработками и не являются основанием для отказа от приёмки.

5.5. Подписание Акта Заказчиком означает:

- подтверждение соответствия результата ТЗ в соответствующей части;

- отсутствие претензий к качеству и срокам по этому Этапу;

- переход прав на соответствующую часть РИД к Заказчику (п. 9).

5.6. Допускается подписание Актов и иных документов через системы электронного документооборота (ЭДО) с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП), а также путём обмена сканированными копиями по e-mail с последующей передачей оригиналов; скан-копии имеют юридическую силу до обмена оригиналами.

## 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

### 6.1. Обязанности Исполнителя

Исполнитель обязуется:

6.1.1. выполнить Работы в сроки и в объёме, установленные Договором и Приложением № 1 (ТЗ);

6.1.2. обеспечить привлечение квалифицированных специалистов (команда управляющих партнёров и привлекаемых инженеров-консультантов), достаточных для своевременного и качественного выполнения Работ;

6.1.3. передавать результаты Этапов в согласованном формате, подписывать акты и иные документы;

6.1.4. информировать Заказчика о ходе выполнения Работ не реже одного раза в 2 недели в течение Этапа 1 и еженедельно в течение Этапов 2–4 (статус, риски, открытые вопросы, планы);

6.1.5. передать Заказчику по окончании Этапа 3 все учётные записи, ключи доступа и секреты, необходимые для самостоятельной эксплуатации ПО (доступ к репозиторию, базе данных, Vercel, Supabase, аккаунтам магазинов приложений, доменам, сервисам интеграции — либо путём передачи существующих учётных записей, либо путём создания новых на юр. лицо Заказчика);

6.1.6. соблюдать режим конфиденциальности (раздел 11);

6.1.7. не передавать права на РИД третьим лицам до полной оплаты и подписания всех Актов;

6.1.8. после передачи РИД Заказчику — сохранить у себя бэкапы исходных материалов в течение 12 месяцев для возможности оперативной поддержки.

### 6.2. Обязанности Заказчика

Заказчик обязуется:

6.2.1. своевременно оплачивать Работы в соответствии с разделом 3;

6.2.2. обеспечить предоставление Исполнителю исходных материалов, необходимых для выполнения Работ, в разумные сроки, в том числе:

- фото и видеоматериалы парка, отелей, ресторанов, мастер-классов, событий;

- тексты описаний объектов (отели, рестораны, туры);

- логотипы и графические элементы бренда в векторных форматах;

- данные о ценах, расписаниях, ассортименте, персонале;

- контакты ответственных лиц с каждой стороны (отели, рестораны, партнёры);

- корпоративную информацию (реквизиты, юридические документы, договоры с партнёрами при необходимости);

6.2.3. назначить единого ответственного представителя (Project Owner со стороны Заказчика) для оперативного согласования промежуточных результатов и предоставления обратной связи;

6.2.4. оперативно рассматривать вопросы, блокирующие работу Исполнителя (по умолчанию — в течение 3 рабочих дней);

6.2.5. зарегистрировать на ООО «ЭТНО-ДЕРЕВНЯ» учётные записи Apple Developer Program и Google Play Console до момента публикации в магазинах (Этап 3) и оплачивать их ежегодные взносы;

6.2.6. обеспечить участие персонала парка в тренингах Этапа 2 (не менее 80 % штата, работающего с CRM);

6.2.7. соблюдать режим конфиденциальности (раздел 11).

### 6.3. Права Исполнителя

Исполнитель вправе:

6.3.1. привлекать для выполнения отдельных Работ третьих лиц (инженеров-консультантов, дизайнеров, специалистов) с сохранением полной ответственности за результат перед Заказчиком;

6.3.2. приостановить выполнение Работ при просрочке оплаты Заказчиком более чем на 10 (десять) рабочих дней, письменно уведомив Заказчика; срок приостановки продлевает срок соответствующего Этапа на аналогичный период;

6.3.3. размещать в своём портфолио и публичных материалах обезличенное описание выполненных Работ с указанием проекта «Этномир» (скриншоты интерфейсов, архитектурные решения, общий кейс) — при условии, что размещаемые материалы не содержат персональных данных гостей парка, финансовой информации Заказчика и иной конфиденциальной информации;

6.3.4. использовать разработанные в рамках Договора архитектурные решения, общие подходы к дизайну, методологические разработки и нестандартные технические решения в своих других проектах, при условии, что такое использование не воспроизводит фирменный стиль «Этномир» и не копирует уникальный контент проекта.

### 6.4. Права Заказчика

Заказчик вправе:

6.4.1. получать полную информацию о ходе оказания Работ в любой момент;

6.4.2. запрашивать разъяснения и обоснованные корректировки по промежуточным материалам в разумные сроки;

6.4.3. после полной оплаты и подписания Актов по всем Этапам — использовать результат Работ по своему усмотрению, включая воспроизведение, распространение, модификацию, сублицензирование и передачу третьим лицам (в пределах прав, переданных по разделу 9).

## 7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

7.1. Подробные требования к составу, функциональности, дизайну, архитектуре, безопасности и иным характеристикам результатов Работ установлены в Приложении № 1 (Техническое задание).

7.2. Техническое задание охватывает:

- функциональные требования (14 клиентских модулей, 23 модуля CRM, Паспорт путешественника, геймификация, баллы, уведомления, поиск);

- 22 лендинга внутри «Этномир-хаба» и 4 группы лендингов ethnomir.ru;

- технологический стек (Next.js, React, TypeScript, Supabase, PostgreSQL, Vercel);

- дизайн-систему (iOS 26+ Liquid Glass, шрифт SF Pro Display, дизайн-паки, моушн);

- архитектуру базы данных (≈ 136 таблиц в 12 бизнес-доменах, RLS-политики, триггеры, материализованные представления, Edge Functions);

- требования к безопасности и compliance (152-ФЗ, HMAC-подпись чеков, OTP-авторизация, SSL/TLS, OWASP);

- требования к производительности (время загрузки, отклик, масштабирование под сезонные пики нагрузки);

- требования к публикации в App Store и Google Play (соответствие их правилам).

7.3. Любое изменение ТЗ оформляется письменным дополнительным соглашением. Мелкие корректировки (формулировки подписей, цвета иконок в пределах принятой дизайн-системы, порядок элементов на экране) могут согласовываться в оперативной переписке с фиксацией договорённости в протоколе встречи Сторон.

7.4. Исполнитель не несёт ответственности за невыполнение пункта ТЗ, если это невыполнение прямо обусловлено:

- непредоставлением Заказчиком контента или данных, необходимых для реализации пункта (при условии предварительного письменного запроса Исполнителя);

- изменением политик App Store или Google Play, делающим реализацию пункта невозможной (в таком случае Стороны согласовывают альтернативный способ реализации или исключают пункт из состава Работ);

- изменением законодательства РФ (аналогично).

## 8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Исполнитель гарантирует, что результат Работ соответствует Техническому заданию и пригоден к использованию по прямому назначению — эксплуатации в составе цифровой инфраструктуры парка «Этномир».

8.2. Гарантийный срок — 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта по Этапу 3 (запуск пилотной версии). В течение гарантийного срока Исполнитель безвозмездно устраняет дефекты, обнаруженные Заказчиком и подтверждённые Исполнителем (раздел 10). Первые 3 месяца гарантийного срока являются одновременно Этапом 4 (бесплатное сопровождение).

8.3. Гарантийные обязательства не распространяются на:

- неисправности, вызванные изменениями, внесёнными в ПО Заказчиком или третьими лицами без согласования с Исполнителем;

- неисправности, вызванные сбоями внешних систем (Vercel, Supabase, ЮKassa, Firebase, App Store, Google Play);

- неисправности, вызванные нарушением Заказчиком инструкций по эксплуатации (например, удаление таблиц базы данных без backup);

- запросы на изменение функционала, выходящие за пределы ТЗ (такие запросы — доработки, оформляются дополнительным соглашением);

- падение производительности, вызванное ростом нагрузки сверх показателей, заложенных в ТЗ (масштабирование под многократный рост — отдельные Работы).

## 9. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ

9.1. Стороны признают, что в процессе выполнения Работ создаются Результаты интеллектуальной деятельности (РИД), включая, но не ограничиваясь:

- исходный код клиентского приложения (iOS / Android / Web), серверного контура и CRM;

- структуру и схему базы данных, скрипты миграций, код Edge Functions, триггеры и хранимые процедуры;

- графические материалы (дизайн-макеты, иконки, иллюстрации, фоны, анимации);

- дизайн-систему (компоненты, стили, типографику, цветовые палитры);

- тексты интерфейсов и лендингов;

- техническую и эксплуатационную документацию;

- обновлённые элементы фирменного стиля «Этномир» (в рамках Блока 3 «Ре-брендинг»).

9.2. Исключительные права на РИД, созданные в рамках выполнения соответствующего Этапа, переходят от Исполнителя к Заказчику в полном объёме (в пределах, предусмотренных статьями 1234, 1285, 1296 ГК РФ) с момента подписания Акта сдачи-приёмки по этому Этапу и поступления оплаты за этот Этап на счёт Исполнителя — в зависимости от того, какое из событий наступит позднее.

9.3. Передача прав включает право использования РИД любыми способами, в том числе:

- воспроизведение, распространение, публичный показ, переработка;

- модификация, доработка, создание производных произведений;

- сублицензирование и передача прав третьим лицам;

- использование РИД в новых продуктах Заказчика (в том числе в рамках франшизы «Этномир» — открытие аналогичных парков в других регионах по модели, описанной в ТЗ, раздел 4, модуль М08).

9.4. Исключительные права передаются Заказчику на всей территории мира на весь срок их действия, предусмотренный законодательством РФ.

9.5. До момента перехода прав к Заказчику (п. 9.2) Исполнитель остаётся правообладателем создаваемых РИД. Исполнитель не вправе в течение этого периода передавать права на РИД третьим лицам, за исключением привлечённых подрядчиков в объёме, необходимом для выполнения Договора.

9.6. Исполнитель гарантирует, что создаваемые РИД являются результатом его собственной творческой деятельности (и деятельности привлекаемых им подрядчиков), не нарушают прав третьих лиц, и передача прав по настоящему разделу не требует получения дополнительных согласий. В отношении используемых сторонних компонентов (библиотек, шрифтов, иконок) Исполнитель использует только те, которые допустимы по лицензии для использования в коммерческом продукте Заказчика; перечень использованных сторонних компонентов с указанием лицензий передаётся Заказчику в составе документации Этапа 3.

9.7. Исполнитель сохраняет неимущественное право авторства и право быть указанным в качестве автора / разработчика; для публичного маркетинга Исполнитель вправе использовать факт выполнения Работ для Заказчика в рамках п. 6.3.3 и 6.3.4.

## 10. УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ. SLA СОПРОВОЖДЕНИЯ

10.1. В течение Этапа 4 и гарантийного срока Заказчик направляет Исполнителю уведомления о выявленных дефектах через согласованный канал связи (e-mail ответственного лица Исполнителя, дублирующийся в мессенджер, либо система тикетов).

10.2. Исполнитель обязан реагировать на уведомления в следующие сроки (SLA — Service Level Agreement, гарантированный уровень обслуживания):

| Тип обращения | Первичный ответ | Срок устранения |
| --- | --- | --- |
| Критичный дефект (п. 1.11) | 4 часа в рабочее время / 24 часа в нерабочее | до 48 часов с момента подтверждения |
| Некритичный дефект (п. 1.12) | 1 рабочий день | до 10 рабочих дней |
| Запрос-доработка (п. 1.13) | 2 рабочих дня | по отдельному соглашению (в рамках Договора не обязателен к исполнению) |

Рабочее время — с 10:00 до 19:00 по московскому времени (МСК), понедельник — пятница, кроме праздничных дней по Трудовому кодексу РФ.

10.3. Исполнитель вправе привлекать к реагированию на инциденты свою команду и подрядчиков. Заказчик со своей стороны обеспечивает возможность оперативного подтверждения факта устранения дефекта ответственным лицом.

10.4. По истечении гарантийного срока (12 месяцев) Стороны могут заключить отдельный договор на платное сопровождение ПО.

## 11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

11.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, получаемой друг от друга в рамках исполнения настоящего Договора.

11.2. Конфиденциальной информацией признаются, в частности:

- персональные данные гостей, партнёров и сотрудников парка;

- финансовая информация Заказчика (обороты, выручка, расходы, данные о бронированиях и оплатах);

- коммерческие условия работы с партнёрами (ставки, комиссии, скидки);

- технические секреты Исполнителя (архитектурные ноу-хау, закрытые скрипты, внутренние протоколы работы команды);

- любая иная информация, прямо обозначенная передающей Стороной как конфиденциальная.

11.3. Обязательства по конфиденциальности действуют в течение срока исполнения Договора и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения.

11.4. Не считается нарушением режима конфиденциальности:

- раскрытие информации по письменному требованию уполномоченных государственных органов (с уведомлением другой Стороны, если это не запрещено);

- раскрытие информации, ставшей общедоступной не по вине Стороны;

- использование Исполнителем обезличенных кейсов и материалов в рамках п. 6.3.3 и 6.3.4.

11.5. В целях соблюдения требований Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» при разработке ПО Исполнитель обрабатывает персональные данные гостей только в минимально необходимом объёме для тестирования и отладки, использует обезличенные или тестовые данные там, где это возможно, и удаляет со своих сторонних тестовых окружений персональные данные в течение 30 дней после завершения тестирования.

## 12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ и условиями настоящего Договора.

12.2. Ответственность Заказчика за просрочку оплаты. При просрочке оплаты по любому из этапов (п. 3.4) Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 0,1 % (одна десятая процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. Общий размер пени по этому основанию не может превышать 10 % от суммы просроченного платежа.

12.3. Ответственность Исполнителя за просрочку сдачи Этапа. При просрочке сдачи Этапа (без учёта пролонгаций, оформленных дополнительными соглашениями) Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % (одна десятая процента) от стоимости Этапа за каждый день просрочки. Общий размер пени по этому основанию не может превышать 10 % от стоимости Этапа.

12.4. Предел ответственности. Совокупная ответственность каждой из Сторон по всем основаниям, вытекающим из настоящего Договора (включая пени, убытки, упущенную выгоду, возмещение расходов), ограничена суммой Договора (22 000 000 ₽). Ограничение не применяется к случаям умысла и грубой неосторожности.

12.5. Исполнитель не несёт ответственности за финансовые результаты Заказчика (выручку парка, загрузку отелей, конверсию в магазинах приложений и т. п.), поскольку эти результаты зависят от множества внешних факторов, неподконтрольных Исполнителю. Гарантируется только соответствие результата Работ Техническому заданию.

12.6. Стороны не несут ответственности за косвенные убытки (репутационные потери, упущенную выгоду, ущерб третьих лиц), за исключением случаев умысла.

12.7. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре.

## 13. ФОРС-МАЖОР

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы — чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

13.2. К таким обстоятельствам относятся, в частности: стихийные бедствия, военные действия, акты террора, массовые беспорядки, эпидемии и пандемии (включая ограничения государственных органов в связи с ними), блокировки интернет-трафика и иных сервисов со стороны иностранных государств или их компаний, делающие невозможным использование ключевой инфраструктуры (Vercel, Supabase, Apple, Google), введение санкций, делающих невозможным проведение платежей.

13.3. Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, обязана в течение 10 календарных дней уведомить другую Сторону в письменной форме. Подтверждением наступления форс-мажора служит документ Торгово-промышленной палаты РФ или иной компетентный документ.

13.4. Если форс-мажор длится более 3 (трёх) месяцев, любая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив другую Сторону. В этом случае проводится финансовая сверка и расчёт исходя из объёма фактически выполненных Работ и произведённой оплаты.

## 14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

14.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, Стороны решают путём переговоров.

14.2. В случае невозможности разрешения споров путём переговоров Сторона, считающая свои права нарушенными, направляет другой Стороне письменную претензию. Срок ответа на претензию — 30 (тридцать) календарных дней с даты получения.

14.3. При недостижении согласия в претензионном порядке споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения Заказчика — Арбитражный суд Калужской области.

14.4. При рассмотрении спора применяется материальное и процессуальное право Российской Федерации.

## 15. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

15.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, включая обязательства по гарантийному сроку.

15.2. Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон — в любое время, с составлением протокола о финансовой сверке и объёме фактически выполненных Работ;

- в одностороннем внесудебном порядке Исполнителем — при просрочке оплаты Заказчиком более 30 (тридцати) календарных дней;

- в одностороннем внесудебном порядке Заказчиком — при просрочке сдачи Этапа Исполнителем более 60 (шестидесяти) календарных дней;

- в одностороннем порядке любой Стороной — в случае форс-мажора длительностью более 3 месяцев (п. 13.4).

15.3. При расторжении Договора Стороны проводят финансовую сверку. Если объём фактически выполненных и принятых Работ превышает сумму произведённых оплат — Заказчик доплачивает разницу за фактически принятые Работы. Если объём произведённых оплат превышает стоимость фактически выполненных и принятых Работ — Исполнитель возвращает разницу в течение 30 дней.

15.4. При расторжении Договора до полной оплаты Этапа 3 права на уже созданные и принятые Заказчиком РИД сохраняются у Заказчика в объёме, предусмотренном подписанными Актами и произведёнными оплатами. Права на РИД, созданные, но не принятые Заказчиком и не оплаченные, остаются у Исполнителя.

## 16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

16.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии их оформления в письменной форме и подписания уполномоченными представителями Сторон. Электронный документооборот (ЭДО) с использованием квалифицированной электронной подписи приравнивается к письменной форме.

16.2. Официальные уведомления по Договору направляются по юридическим адресам Сторон, указанным в разделе 17, а также дублируются по e-mail:

- со стороны Исполнителя: info@billionsx.com;

- со стороны Заказчика: [УТОЧНИТЬ].

16.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, за исключением права Исполнителя привлекать подрядчиков (п. 2.4 и 6.3.1).

16.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

16.5. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

- Приложение № 1 — Техническое задание;

- Приложение № 2 — Календарный план работ;

- Приложение № 3 — Форма Акта сдачи-приёмки работ.

16.6. В части, не урегулированной настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, в том числе главами 37 и 39 ГК РФ, статьями 1233, 1234, 1285, 1296 ГК РФ.

## 17. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

### ИСПОЛНИТЕЛЬ

[УТОЧНИТЬ — см. README, п. 1. Ниже — placeholder на основе образца №23-06/2025]

Иванов Евгений Владимирович ИНН: 911002153904 Банк: ПАО СБЕРБАНК Р/счёт: 40817810238125787483 БИК: 044525225 Корр. счёт: 30101810400000000225 SWIFT: SABRRUMM E-mail: info@billionsx.com

Подпись: ______________________ / Иванов Е. В. /

М. П. (при наличии)

### ЗАКАЗЧИК

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭТНО-ДЕРЕВНЯ» Юридический адрес: 249018, Калужская область, Боровский район, д. Петрово, ТВП-7, помещение-4 ИНН: 4003016479 ОГРН: 1054002536565 КПП: 400301001 Банк: АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» Р/счёт: 40702810500000110570 БИК: 044525700 Корр. счёт: 30101810200000000700 E-mail: [УТОЧНИТЬ]

Управляющий — ИП Чернова С. А., действующая на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 01/23/ЭД/ПП от 08.11.2023 г.

Подпись: ______________________ / Чернова С. А. /

М. П.

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ДОГОВОРУ № 01-04/2026

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## на разработку суперприложения ethnomir.app, ре-упаковку сайта ethnomir.ru, ре-брендинг Этномира и продуктовую линейку

## 0. Назначение и структура документа

0.1. Настоящее Техническое задание (далее — ТЗ) является неотъемлемой частью Договора № 01-04/2026 и описывает полный состав функций, экранов и технических характеристик, которые должны быть реализованы Исполнителем.

0.2. Структура документа:

- раздел 1 — общие требования и термины;

- разделы 2–10 — Блок 1: Мега-приложение Этномир (клиентский контур, CRM, Паспорт, дизайн-система, архитектура, БД, безопасность, публикация в магазинах);

- раздел 11 — Блок 2: Ре-упаковка ethnomir.ru;

- раздел 12 — Блок 3: Ре-брендинг;

- раздел 13 — Блок 4: Продуктовая линейка;

- раздел 14 — критерии приёмки.

0.3. Если требование изложено в тексте ТЗ как «должно» — оно обязательно к реализации. Если как «может» / «рекомендуется» — остаётся на усмотрение Исполнителя в пределах общей концепции.

0.4. Количественные показатели (число таблиц, функций, экранов, языков) приведены в двух видах:

- минимальные обязательные — значения, которые должны быть достигнуты для приёмки;

- целевые (ориентир) — значения на момент подписания ТЗ, к которым стремится продукт в ходе разработки.

Рост целевого показателя в процессе разработки не является нарушением Исполнителем требований ТЗ при условии, что минимальный обязательный показатель выполнен.

## 1. Общие требования к продукту

1.1. Платформы. Продукт должен работать на трёх платформах:

- iOS — нативное впечатление на iPhone, версия iOS 16+; публикация в App Store;

- Android — приложение с аналогичным функционалом для Android 10+; публикация в Google Play;

- Web (PWA) — прогрессивное веб-приложение на доменах ethnomir.app и в соответствующих разделах ethnomir.ru, работающее в современных браузерах (Chrome, Safari, Firefox, Edge — в актуальных на момент запуска версиях).

Версии на всех трёх платформах должны иметь единую кодовую базу (подход single-page PWA), единые данные (одна база данных PostgreSQL), единую модель пользователя и единый дизайн-язык.

1.2. Языки. На момент запуска — русский язык (полностью). Архитектура должна предусматривать возможность добавления дополнительных языков (английский, китайский и др.) через систему локалей без переработки ядра.

1.3. Регионы работы. Приложение ориентировано на Россию и страны СНГ. Финансовые операции — в рублях РФ через платёжные сервисы, сертифицированные ЦБ РФ (ЮKassa, СБП).

1.4. Целевые аудитории. Приложение обслуживает шесть аудиторий одновременно:

- гости парка;

- партнёры парка (рестораторы, операторы отелей, хозяева этнодворов, прокаты);

- инвесторы (покупатели недвижимости);

- франчайзи (запускающие Этно-парки в других регионах);

- персонал парка;

- основатель и руководство парка.

1.5. Производительность. Приложение должно стабильно работать при следующих показателях:

- пиковая нагрузка — до 5 000 одновременных активных пользователей (в периоды фестивалей и школьных каникул);

- штатная нагрузка — до 1 500 одновременных активных пользователей;

- время первого отклика (Time to First Byte) — ≤ 500 мс;

- время загрузки начального экрана (Largest Contentful Paint) — ≤ 2,5 с на 4G-соединении;

- частота кадров анимаций — 60 fps на современных смартфонах (iPhone 12+, Android flagship 2022+).

1.6. Доступность. Текстовые элементы должны удовлетворять требованиям WCAG 2.1 уровня AA по контрастности (≥ 4.5:1 для основного текста). Навигация должна быть возможна с помощью VoiceOver / TalkBack.

## 2. Блок 1. Мега-приложение. Клиентский контур — карта навигации

2.1. Клиентский контур построен вокруг пяти основных вкладок нижней панели навигации (Tab Bar) и двух overlay-инструментов, доступных поверх любой вкладки.

2.2. Пять вкладок Tab Bar:

| № | Вкладка | Ключевой модуль |
| --- | --- | --- |
| 1 | Парк | Главная «Сегодня» (М00) |
| 2 | Билеты | Билеты, туры, мастер-классы, музеи, расписание, события, сертификаты, группы (М01) |
| 3 | Жильё | Бронирование отелей / сервисы в номер / инвест. недвижимость (М02) |
| 4 | Услуги | Доставка, рестораны, СПА, развлечения, прокат (М03) |
| 5 | Этномир | Портал 22 лендингов (М07) |

2.3. Два overlay-инструмента, доступных на любом экране:

- Паспорт путешественника (М04) — плавающая кнопка в правом верхнем углу, открывает overlay с четырьмя разделами;

- Глобальный поиск (М14) — кнопка «Поиск» в центре Tab Bar, открывает overlay с поисковой строкой и индексом 150+ объектов контента.

2.4. Функциональные модули (всего 14, минимально обязательных):

| № | Модуль | Раздел ТЗ |
| --- | --- | --- |
| М00 | Главная «Сегодня» | 3.1 |
| М01 | Билеты, туры, мастер-классы, музеи, расписание, события, сертификаты, группы | 3.2 |
| М02 | Жильё: бронирование, сервисы в номер, инвест. недвижимость | 3.3 |
| М03 | Услуги: доставка, рестораны, СПА, развлечения, прокат | 3.4 |
| М04 | Паспорт путешественника | 3.5 |
| М05 | Чеки и QR-экосистема | 3.6 |
| М06 | AI-чат поддержки | 3.7 |
| М07 | Этномир-хаб (22 лендинга) | 3.8 |
| М08 | Франшиза Этномира | 3.9 |
| М09 | Календарь событий | 3.10 |
| М10 | Сертификаты | 3.11 |
| М11 | B2B-направление (корпоративные клиенты, школы, турагентства) | 3.12 |
| М12 | Отзывы и NPS | 3.13 |
| М13 | Уведомления (push / SMS / in-app) | 3.14 |
| М14 | Глобальный поиск | 3.15 |

## 3. Клиентский контур — подробное описание модулей

### 3.1. Модуль М00. Главная «Сегодня»

Первая вкладка Tab Bar. Точка входа в приложение — живая лента «что происходит в парке сейчас».

Минимально обязательные экраны и элементы:

- шапка с названием «Этномир», датой и кнопками «Поиск» / «Паспорт»;

- верхний баннер-карусель с ключевыми направлениями (минимум 3 слайда, автопрокрутка);

- строка счётчиков парка (пример: «1M+ гостей», «85 этнодворов», «13 отелей»);

- горизонтальная лента актуальных событий и программ (минимум 8 баннеров);

- виджет погоды с локальным прогнозом парка и индикатором времени до открытия / закрытия;

- нижний Tab Bar в стиле iOS 26+ Liquid Glass.

### 3.2. Модуль М01. Парк и билеты

Вторая вкладка Tab Bar. Восемь суб-разделов, переключаемых через горизонтальный переключатель в шапке:

- Билеты — входные билеты (взрослый, детский, групповой); календарь дат; автоматический выбор тарифа (будни / выходные / праздники); кнопка «В корзину»;

- Туры — минимум 13 экскурсий и туров от 600 ₽ до 3 500 ₽ с описанием, длительностью, датами, количеством мест;

- Мастер-классы — минимум 41 мастер-класс в 4 категориях (ремёсла, кулинария, искусство, активности); онлайн-запись с выбором времени и участников;

- Музеи — перечень музеев и выставок на территории парка с описанием;

- Расписание на сегодня — live-лента активностей, каждая с временем, локацией, ценой, возрастным ограничением;

- События — минимум 20 событий в году (фестивали, праздники, тематические недели);

- Сертификаты — подарочные сертификаты номиналом 1 000 / 3 000 / 5 000 / 10 000 ₽ со сроком действия 12 месяцев;

- Для групп — B2B-ветка с тремя сегментами (корпоративные клиенты, школьники, турагентства); минимум 16 площадок для MICE.

Общие требования к модулю:

- корзина и чек-аут единые для всего приложения (п. 3.3 и 3.4);

- автоматическое начисление баллов при оплате (правила — п. 3.5);

- выдача QR-чека с возможностью бесконтактного входа на кассе (п. 3.6);

- публичная ссылка на чек без авторизации (п. 3.6).

### 3.3. Модуль М02. Жильё

Третья вкладка Tab Bar. Трёхчастная модель, переключаемая через тумблер в шапке:

А. Забронировать.

- каталог минимум 13 объектов размещения (отели, СПА-отели, эконом-варианты, премиум-виллы);

- общий номерной фонд — минимум 330 номеров;

- минимум 39 типов номеров с индивидуальными ценами;

- минимум 9 фотографий на объект в галерее;

- фильтры: тип объекта (отель / СПА / эконом / премиум), рейтинг, удобства, ценовой диапазон;

- календарь доступности с выбором дат заезда / выезда, количества гостей;

- карточка отеля: название, рейтинг, галерея, описание, удобства (список), заезд/выезд, цена от;

- кнопка «В корзину» с моментальным подтверждением брони;

- блок «Ближайшие POI» (point of interest — точки интереса рядом);

- поддержка анонимного бронирования с последующей привязкой к пользователю по номеру телефона при первом входе;

- промо-акции с таймером обратного отсчёта и персональными скидками для уровня PRO.

Б. Гостю (для активных проживающих).

Минимум 6 сервисов в номер, оформляемых в один тап и создающих тикет в модуле CRM «Заявки»:

- заказ уборки (+ 10 баллов);

- вызов консьержа (+ 5 баллов);

- еда в номер (из 15+ ресторанов, + 15 баллов);

- товары в номер (+ 15 баллов);

- продление проживания (+ 100 баллов);

- цифровой чек-аут (+ 20 баллов).

В. Недвижимость (инвесторы).

- блок-лендинг «Инвестируй в Этномире»: ROI до 22 %, рост цены участков +233 % за 5 лет, средний арендный доход по трём сценариям (Airbnb, долгосрочная аренда, сдача под мероприятия);

- каталог минимум 8 объектов в продаже (студии, 1-2 комнатные апартаменты, виллы, коммерческие площади) — название, площадь, цена, ROI, галерея;

- заявка на просмотр одним тапом — передаётся в CRM «Лиды» с пометкой «Инвестиционная недвижимость».

### 3.4. Модуль М03. Услуги

Четвёртая вкладка Tab Bar. Шесть суб-разделов, все работают в единой корзине:

- Доставка еды — блюда от ресторанов парка; минимум 5 наименований в каждой кухне;

- Доставка напитков — минимум 15 позиций;

- Рестораны — минимум 18 заведений разных кухонь; карточка ресторана: название, рейтинг, описание, средний чек, меню (минимум 166 позиций суммарно), кнопка «Забронировать стол» / «Предзаказ»;

- СПА и бани — каталог СПА-услуг с описанием процедур и ценами;

- Развлечения — минимум 22 развлечения в парке (экскурсии, детские программы, активности);

- Прокат — минимум 5 видов проката (велосипеды, лыжи, лошади и т. п.).

Правила начисления баллов по категориям: доставка +15, ресторан +25, СПА +35, мастер-класс +40.

### 3.5. Модуль М04. Паспорт путешественника

А. Главный экран Паспорта.

Открывается по плавающей кнопке в правом верхнем углу любой вкладки. Стилизован под государственный паспорт в тёмной теме:

- фото пользователя в рамке;

- поля: фамилия / имя, гражданство, дата рождения, пол, номер паспорта (формат ETH-XXXXX), дата выдачи, орган выдачи, срок действия;

- счётчики: открыто стран (пример: 48/96), регионов (пример: 42/85), баланс баллов;

- индикатор текущего уровня («Турист» / «Знаток» / «Легенда» / «Посол Этномира») с прогресс-баром;

- кнопка «CRM Управление» (видима только пользователям с ролью «Владелец» / сотрудник) с тремя мини-KPI (сумма выручки, средний чек, здоровье системы);

- кнопка «Сканировать QR-код» — запуск камеры для открытия страны / региона;

- блок «Коллекция» со строками «Страны мира», «Регионы России», «Достижения» с прогресс-индикаторами.

Б. Четыре раздела Паспорта. 16 экранов внутри (минимум):

| Раздел | Экраны |
| --- | --- |
| Коллекция (4) | Страны мира; Регионы России; Достижения; Гастро-коллекция |
| Мои данные (6) | Мои бронирования; Мои заказы; Мои чеки; Избранное; Мои заявки; Мои отзывы |
| Кошелёк (2) | Баланс баллов и история; PRO-подписка |
| Инструменты (4) | Настройки; Конфиденциальность (согласие на обработку ПДн); Пользовательское соглашение; Быстрый вход в CRM (для ролей сотрудников) |

В. Детали коллекций:

- Страны мира — минимум 96 стран, сетка с флагами; закрытые — с QR-иконкой, открытые — с зелёной рамкой; при тапе — детальный экран страны (флаг, столица, население, площадь, «факт дня», статус «Посещено» с датой);

- Регионы России — минимум 85 регионов, сгруппированных по 8 федеральным округам; открытие через QR в соответствующем этнодворе;

- Достижения — минимум 30 достижений в 4 уровнях (бронза / серебро / золото / легенда);

- Гастро-коллекция — минимум 18 блюд народов мира с бонусом +500 баллов за полный сбор и значком «Гурман».

Г. Геймификация и баллы. Минимум 10 способов заработать баллы:

- регистрация в приложении — 100;

- покупка билета — 50–200;

- бронирование отеля — 200–500;

- запись на мастер-класс — 30–100;

- заказ в ресторане — 30–100;

- отзыв с фото — 50;

- открытие нового павильона (QR) — 20;

- реферал друга — 150;

- ежедневный вход — 5;

- PRO-подписка — множитель ×2 ко всем начислениям.

Минимум 6 способов потратить баллы:

- скидки до 30 % на билеты и услуги;

- бесплатные мастер-классы за баллы;

- эксклюзивный мерч в «Кошельке»;

- апгрейд номера на следующую категорию;

- ранний доступ к событиям;

- пожертвования на программы наследия.

Д. Уровни лояльности. Минимум 5 уровней: Гость → Турист → Знаток → Легенда → Посол Этномира. Правила перехода (пороги в баллах) настраиваются через CRM.

### 3.6. Модуль М05. Чеки и QR-экосистема

- Каждая покупка (билет, бронь, заказ, мастер-класс, сертификат) создаёт неизменяемый чек с уникальным номером в формате ETM-YYMMDD-XXXXX (например, ETM-260401-32FFD).

- QR-код размером не менее 200×200 пикселей для бесконтактного считывания на кассе / в отеле / в ресторане.

- Публичная ссылка вида ethnomir.app/r/ETM-YYMMDD-XXXXX — можно открыть без авторизации и передать третьему лицу (бухгалтерии, родителям, коллегам).

- Содержимое чека: номер, статус (Ожидает оплаты / Оплачен / Возврат), дата, сумма, состав (позиции с количеством), связанные брони, QR-код для кассира.

- Дизайн: авиационный boarding pass — тёмная шапка с брендом «Этномир», крупный номер, QR в рамке.

- HMAC-подпись каждого чека криптографическим ключом — гарантия неизменяемости; проверка при сканировании на кассе.

- Возврат — через отдельную операцию, которая создаёт новый связанный чек со статусом «Возврат» и ссылкой на оригинал.

### 3.7. Модуль М06. AI-чат поддержки

- AI-помощник на основе LLM, отвечающий на типовые вопросы гостей:

  - билеты (цены, расписание, тарифы);

  - отели (доступность, описание, условия);

  - рестораны (меню, время работы, бронь);

  - мастер-классы (расписание, возрастные ограничения, стоимость);

  - маршрут и логистика (как добраться, где парковка).

- Переключение на живого менеджера — в любой момент беседы доступна кнопка «Связаться с человеком». Обращение передаётся в CRM «Сообщения», где его подхватывает сотрудник парка с историей диалога.

- SLA реагирования живого менеджера — первичный ответ в течение 15 минут в рабочее время.

- Интерфейс — полноэкранный чат, открывающийся из Паспорта и из раздела «Поддержка»; строка ввода с отправкой по нажатию на иконку самолётика.

- Хранение истории — все диалоги сохраняются в таблице chat_messages и доступны гостю через Паспорт.

### 3.8. Модуль М07. Этномир-хаб

Пятая вкладка Tab Bar — не раздел приложения, а портал 22 лендингов, разбитых на три смысловых пакета.

А. Бизнес (7 лендингов):

- Инвестиционная недвижимость;

- Франшиза Этномира;

- Аренда коммерческих площадей;

- Зайти своим бизнесом (для рестораторов, прокатов, мастеров);

- Построить новый район;

- Этномир 2030 (стратегия развития);

- Сельское хозяйство (агро-направление).

Б. Этномир (5 лендингов):

- Наследие (timeline 2007–2030, миссия, ценности);

- Основатель Этномира (биография Р. Ф. Байрамова);

- Благотворительность (прозрачные отчёты о программах);

- Вакансии;

- Экология.

В. Для гостей (10 лендингов):

- Как добраться;

- FAQ;

- Отзывы гостей;

- Журнал (минимум 54 статьи);

- Согласие на обработку ПДн;

- Контакты;

- Политика конфиденциальности;

- Пользовательское соглашение;

- Правила программы лояльности;

- Правила использования промокодов.

Каждый лендинг — полноценная посадочная страница с собственным CTA; структура хаба: hero «Мир начинается с тебя» вверху, блок «Новости», затем три смысловых пакета в сетке.

### 3.9. Модуль М08. Франшиза Этномира

Полноценная воронка B2B-продаж на отдельном лендинге, интегрированная с CRM (каждая заявка сразу в crm_leads):

- Hero: 18 лет на рынке, 1M+ гостей/год, 16M ₽ — оборот/мес. эталонного парка, 35 % — доходность проекта;

- Блок «Почему это работает» — 4 ключевых цифры;

- Блок «Три масштаба франшизы»:

  - Центр культуры (200–10 000 м², инвестиции $1–8M, паушальный взнос $200–800K);

  - Парк 10 га (инвестиции $8–25M, паушальный взнос $800K — 2M);

  - Парк 20+ га (инвестиции от $25M, паушальный взнос от $2M).

- Блок «6 шагов к парку» (пошаговая воронка):

  - Заявка и NDA (1 день);

  - Финансовая модель под город (1–2 недели);

  - Визит в Этномир (2 дня);

  - Договор (2–4 недели);

  - Строительство (12–24 месяца);

  - Запуск (1–2 месяца).

- Блок «Что вы получаете» — архитектура, обучение, маркетинг и IT, операционная поддержка;

- Блок «Где открыть парк» — описание идеальных геолокаций;

- Форма заявки — ФИО, город, телефон, e-mail, комментарий; отправка в crm_leads.

### 3.10. Модуль М09. Календарь событий

- Месячная сетка с индикацией событий: «Фестиваль» (красный), «Праздник» (синий), «Дети» (жёлтый), «Событие» (зелёный);

- Минимум 20 тематических недель в году (примеры: «Неделя памятников», «Неделя древних цивилизаций», «Неделя Средиземноморья», Масленица);

- Карточка события — название, даты, описание, связанные активности, CTA «Забронировать отель» и «Купить билет»;

- Связь с отелями: блок-уведомление «Номера на праздничные даты заканчиваются за 2–3 недели. Забронируйте сейчас со скидкой!» с прямым переходом в «Жильё» (кросс-продажа).

### 3.11. Модуль М10. Сертификаты

- 4 номинала: 1 000 ₽ (мастер-класс на 1 чел.), 3 000 ₽ (билет + мастер-класс + обед), 5 000 ₽ (выходные на двоих), 10 000 ₽ (премиум отдых);

- Срок действия — 12 месяцев с даты покупки;

- Возможность передачи — третьему лицу (сертификат привязан не к покупателю, а к коду сертификата);

- Применение — на любые услуги парка (билеты, отели, мастер-классы, рестораны);

- Состояние отображается в Паспорте (раздел «Мои заявки»).

### 3.12. Модуль М11. B2B-направление

Лендинги внутри «Для групп»:

- Корпоративные клиенты — минимум 16 площадок для MICE, банкетов, конференций, тимбилдингов; форма заявки;

- Школьники и студенты — образовательные программы, интерактивные экскурсии, детские лагеря; форма заявки;

- Турагентства — групповые пакеты с проживанием и питанием, комиссия для агентов; форма заявки.

Все заявки падают в crm_leads с пометкой категории.

### 3.13. Модуль М12. Отзывы и NPS

- Минимум 309 отзывов (на момент запуска) — на объекты (отели, рестораны, мастер-классы); средний рейтинг — целевой 4.6+ звёзд;

- NPS (Net Promoter Score — индекс лояльности клиентов) — автоматический подсчёт по формуле NPS на основе ответов гостей после посещения; цель — 91 % и выше;

- Интерфейс добавления отзыва — рейтинг (1–5 звёзд), текст, прикрепление до 3 фото; начисление + 50 баллов за отзыв с фото;

- Ответ администрации — каждый отзыв может получить официальный ответ (функционал в CRM «Reviews»); ответ виден всем гостям под отзывом;

- Модерация — автоматическая фильтрация ненормативной лексики + ручная модерация в CRM.

### 3.14. Модуль М13. Уведомления

Три канала доставки:

- Push-уведомления — через Firebase Cloud Messaging; шаблоны настраиваются в CRM «Notifications»;

- SMS — через сервис SMS-отправки (SMS.ru или аналог), с rate-limiting (защита от спама); используется для OTP при входе и критичных уведомлений;

- In-app центр уведомлений — экран со списком всех уведомлений; открывается из шапки Паспорта по иконке колокольчика.

Типы уведомлений:

- маркетинговые (акции, скидки, бонусы);

- транзакционные (подтверждение оплаты, напоминание о брони);

- операционные (изменение времени мастер-класса, отмена события);

- PRO-уведомления (эксклюзивные офферы для премиум-подписчиков).

Инфраструктура в БД: таблицы promos, promo_banners, promo_codes, promo_uses, push_messages, push_subscriptions, push_tokens, notifications, sms_rate_limits.

### 3.15. Модуль М14. Глобальный поиск

- Единая строка поиска поверх любой вкладки;

- Индекс минимум 150 объектов контента: отели, рестораны, туры, мастер-классы, события, страны, регионы, статьи;

- Подсказки при вводе — ранжирование по популярности и контексту;

- 10 популярных запросов — показываются при пустой строке;

- Результаты — сгруппированы по категориям (Отели, Рестораны, Активности, Статьи и т. д.) с иконками, кратким описанием, переходом в карточку одним тапом.

## 4. Блок 1. Мега-приложение. CRM — режим «Владелец»

4.1. CRM — второй режим того же приложения, доступный сотрудникам парка по переключению роли в профиле. Клиент и CRM делят одну кодовую базу и одну базу данных, но интерфейс перестраивается: вместо пяти клиентских вкладок — панель из 23 модулей управления, сгруппированных в 8 функциональных доменов.

4.2. Восемь функциональных доменов CRM:

| Домен | Вкладок | Содержание |
| --- | --- | --- |
| Воронка продаж | 3 | Лиды · Сделки · Задачи |
| Операции | 5 | Брони · Календарь · Заказы · Номерной фонд · Timeline |
| Финансы | 3 | Финансы · Оплаты · Экспорт |
| Разум гостя | 3 | Гости · Отзывы и NPS · Чат |
| Контент | 2 | Контент-база · Расписание |
| Персонал | 2 | Штат сотрудников · Партнёрский доступ |
| Рост и маркетинг | 3 | Рассылки · Цены · Заявки B2B |
| Governance | 3 | Аналитика · Документы · Настройки |

4.3. Реестр 23 обязательных модулей CRM:

| № | Модуль | Домен | Функция |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Dashboard | Governance | KPI, спарклайны, выручка, загрузка |
| 02 | Bookings | Операции | Брони, статусы, канбан, календарь |
| 03 | Reviews | Разум гостя | Модерация отзывов, NPS, ответы |
| 04 | Finance | Финансы | Доходы, расходы, план/факт |
| 05 | Staff | Персонал | Сотрудники, роли, KPI, смены |
| 06 | Deals | Воронка продаж | B2B и франшиза, канбан сделок |
| 07 | Leads | Воронка продаж | Заявки, квалификация, источники |
| 08 | Tasks | Воронка продаж | Канбан задач с приоритетами |
| 09 | Guests | Разум гостя | База гостей, сегментация, 360° |
| 10 | Rooms | Операции | Номерной фонд, занятость |
| 11 | Analytics | Governance | Когорты, воронки, LTV, retention |
| 12 | Calendar | Операции | События парка, мастер-классы |
| 13 | Messages | Разум гостя | Мессенджер-центр, live-чат, push |
| 14 | Content | Контент | CMS: новости, статьи, FAQ |
| 15 | Pricing | Рост и маркетинг | Тарифы, динамическое ценообразование |
| 16 | Campaigns | Рост и маркетинг | Email, push, промо-акции |
| 17 | Inventory | Операции | Склад, мерч, расходники |
| 18 | AI Recommendations | Governance | Прогнозы цен, сегменты, офферы |
| 19 | Exports | Финансы | Excel, CSV, PDF — отчёты |
| 20 | Settings | Governance | Интеграции, API, RBAC |
| 21 | Promos | Рост и маркетинг | Акции, купоны, рефералы |
| 22 | Notifications | Контент | Шаблоны push и email, расписание |
| 23 | Audit | Governance | Журнал операций, логи |

4.4. Требования к каждому модулю CRM (общие):

- страница с заголовком, подзаголовком, ключевыми метриками сверху;

- таблица / канбан / календарь с возможностью фильтрации и сортировки;

- возможность inline-редактирования (без перехода на отдельную страницу);

- экспорт текущего среза в Excel / CSV / PDF одним нажатием;

- уважение текущей роли пользователя — нельзя увидеть то, что запрещено RLS-политикой БД.

4.5. Режим «Смотреть как роль». В настройках CRM — переключатель, позволяющий владельцу временно переключить интерфейс в вид любой другой роли (кассир, консьерж, ресторан-партнёр и т. п.) — для аудита прав, обучения сотрудников и проверки корректности RLS.

4.6. Партнёрский доступ. Через модуль crm_partner_access — отдельный ограниченный вход для ресторанов, отелей и этнодворов. Партнёр видит только свои заказы, чеки, отзывы, гостей. Пример: «8 заказов за вчера, 3 отзыва, 2 брони на ужин».

4.7. Система ролей (RBAC). Минимум 5 ступеней доступа:

- Владелец — видит всё;

- Директор — видит всё, кроме конфиденциальных финансов по сотрудникам;

- Руководитель подразделения — видит свой домен;

- Сотрудник (кассир / консьерж / и т. п.) — видит только операции своего участка;

- Партнёр — видит только свой контур.

Минимум 23 роли (по образцу справочника) с отдельными наборами прав.

## 5. Блок 1. Мега-приложение. Паспорт путешественника и геймификация

Сквозные требования, объединяющие модули М04, М05, М13 и систему лояльности.

5.1. Правила геймификации — описаны в разделе 3.5 (пп. Г, Д).

5.2. QR-экосистема на территории парка. Минимум 1 203 активных QR-кода на момент запуска:

- у каждого павильона страны (96 кодов) и этнодвора региона (85 кодов);

- на мастер-классах для подтверждения участия;

- на стойках ресторанов для предзаказа;

- в номерах отелей для заказа сервисов;

- на входе в парк для сканирования билета;

- у партнёров — для начисления баллов при оплате у них.

5.3. PRO-подписка — премиум-статус пользователя:

- множитель ×2 ко всем начислениям баллов;

- приоритетный доступ к событиям;

- персональные скидки на отели, рестораны, мастер-классы;

- PRO-бейдж в профиле;

- стоимость — настраивается в CRM (по умолчанию — 990 ₽/мес).

5.4. Кошелёк и wallet_transactions. Все движения баллов записываются в таблицу wallet_transactions с указанием: user_id, тип операции (начисление / списание), сумма, источник, дата/время. История доступна пользователю в разделе «Кошелёк» Паспорта.

## 6. Блок 1. Мега-приложение. Дизайн-система iOS 26+ Liquid Glass

6.1. Дизайн-система приложения — iOS 26+ Liquid Glass, реализованная pixel-perfect по эталонам Apple для iOS 26+ на Web-стеке и кроссплатформенно.

6.2. Компоненты дизайн-системы. Минимум 85 компонентов, сгруппированных в 8 дизайн-паков (тематических).

6.3. Liquid Glass — 6 слоёв эффекта на каждой стеклянной поверхности:

- blur(40px);

- saturate(180%);

- border (1 px, полупрозрачный);

- specular highlight (верхний блик);

- inset shadow (внутренняя тень);

- drop shadow (внешняя тень).

Прозрачность — 20–52 % адаптивно в зависимости от фона.

6.4. Типографика:

- единственный шрифт — SF Pro Display (и SF Pro Text для мелких размеров);

- 34 pt bold — заголовки;

- 17 pt regular — основной текст;

- 13 pt regular — микро-копирайт;

- числовые и специальные символы — SF Mono для CRM-таблиц.

6.5. Цветовая палитра. Минимально обязательная:

- label (основной текст): #000000;

- label2 (вторичный текст): rgba(60, 60, 67, 0.60);

- background primary: #F2F2F7;

- background secondary: #FFFFFF;

- accent blue: #007AFF;

- system green, red, yellow, orange, purple, pink — по эталону iOS.

6.6. Радиусы:

- card: 20 pt;

- button: 14 pt;

- list cell: 16 pt;

- sheet (bottom sheet): 28 pt;

- squircle icon: 13 pt.

6.7. Tab Bar — плавающий Liquid Glass в нижней части, radius 36 pt, 5 вкладок + центральная кнопка «Поиск».

6.8. SF Symbols — монохромные иконки Apple; filled-вариант для активного состояния (чёрный), outline — для неактивного (серый 60 %).

6.9. Touch feedback — только opacity-based (opacity 0.6 на нажатии); scale-анимаций не использовать (вызывают jitter).

6.10. Анимации:

- cubic-bezier(0.2, 0.8, 0.2, 1) — эталонная «упругая» кривая Apple;

- длительность перехода между экранами — 300–500 мс;

- частота — 60 fps на современных устройствах.

6.11. Ethnomir Gradient v5 — фирменный фоновый градиент:

- два канваса (A — основной z:0, B — overlay z:98);

- 12 плавающих блобов в стиле Instagram;

- Canvas 2D рендер на 60 fps;

- IntersectionObserver для паузы анимации вне экрана.

6.12. AmbientFX — декоративный слой анимированных орбов на промо-баннерах: sheen-sweep, twinkle, ripple, drift particles.

## 7. Блок 1. Мега-приложение. Архитектура и технологический стек

7.1. Трёхуровневая архитектура «клиент — сервер приложений — база данных», edge-native.

7.2. Клиентский слой:

- Next.js 15, React 19, TypeScript;

- Turbopack для сборки;

- Single-page PWA (без нативных сборок) для iOS / Android / Web;

- упаковка в магазины через контейнер (Capacitor / PWABuilder — по выбору Исполнителя, результат обязателен к публикации).

7.3. Рантайм:

- Vercel Edge Network — глобальная раздача, автомасштабирование, zero-config деплой;

- Serverless Functions — для API;

- конфигурация: Spend Management limit, preview deployments — контролируемо (для сокращения счетов).

7.4. Бэкенд:

- Supabase — комплексный бэкенд-сервис;

- PostgreSQL 15 — СУБД;

- Row Level Security (RLS) — на уровне базы данных;

- 100 Edge Functions (минимум) — серверная логика, срабатывающая в ответ на действие;

- хранилище файлов (Supabase Storage) — для фото, видео, документов.

7.5. Инженерия данных (параллельный рантайм):

- Python 3.12 — для аналитических задач, ETL, генерации документов;

- pandas — обработка табличных данных;

- reportlab — генерация PDF-отчётов;

- PyTorch / аналог — для ML-моделей (рекомендательные системы, прогноз спроса, dynamic pricing).

7.6. Платежи:

- ЮKassa — карты, СБП, Apple Pay (где доступно);

- СБП (Система Быстрых Платежей) — для прямых переводов;

- сертификация ЦБ РФ — обязательна.

7.7. Push-уведомления:

- Firebase Cloud Messaging (FCM) — единый endpoint для iOS и Android;

- шаблоны настраиваются в CRM «Notifications».

7.8. Аналитика:

- собственный аналитический слой в БД: таблицы crm_analytics_daily, audit_trail;

- PostHog — для воронок и когорт;

- материализованные представления PostgreSQL (минимум 15) для быстрых отчётов.

7.9. CI / CD:

- Git-репозиторий billionsx/ethnomir-app на GitHub (приватный);

- Vercel auto-deploy от main;

- Turbopack-сборка за 35–50 секунд;

- Preview URL перед production-переключением;

- атомарный swap без даунтайма;

- rollback за 30 секунд к любому из 20 предыдущих деплоев.

7.10. Мониторинг:

- Monitoring-score ≥ 95 %;

- 20 из 20 последних деплоев в статусе READY на момент передачи (100 % стабильность).

## 8. Блок 1. Мега-приложение. База данных

8.1. База данных PostgreSQL 15 в Supabase (project ewnoqkoojobyqqxpvzhj — на стадии разработки; на момент передачи Заказчику — проект может быть перенесён на учётную запись Заказчика по его решению).

8.2. Минимально обязательные количественные показатели на момент приёмки по Этапу 3:

| Параметр | Минимум | Ориентир |
| --- | --- | --- |
| Таблиц в схеме public | 130 | 136 |
| PL/pgSQL функций | 140 | 146 |
| RLS-политик безопасности | 230 | 239 |
| Триггеров автоматизации | 100 | 109 |
| Материализованных view | 13 | 15 |
| Расширений Postgres | 8 | 9 |
| Индексов для скорости | 320 | 339 |
| Триггеров sync CRM/Client | 15 | 19 |
| Edge Functions | 95 | 100 |
| Достижений в системе | 28 | 30 |
| Уровней лояльности | 5 | 5 |
| Стран в коллекции | 96 | 96 |
| Регионов РФ | 85 | 85 |

8.3. Структура БД — 12 бизнес-доменов с префиксами:

| Домен | Кол-во таблиц (минимум) | Назначение |
| --- | --- | --- |
| CRM-операции | 20 | Брони, сделки, лиды, задачи, гости, документы, уведомления, инвентарь, роли |
| Контент BillionsX | 12 | Лендинг-подсистема: методология, тарифы, кейсы, заявки |
| Пользователи и авторизация | 8 | Профили, OTP-коды, провайдеры, points_log, wallet_transactions, rate_limits |
| Отели и бронирования | 6 | hotels, room_types, bookings, booking_items, hotel_reviews, hotel_promos |
| Контент парка | 6 | masterclasses, park_events, services, articles, tours, park_info |
| Коммерция | 5 | orders, cart_items, receipts, receipt_items, receipt_events |
| Рестораны и F&B | 4 | restaurants, menu_items, delivery_items, restaurant_reviews |
| Геймификация и Паспорт | 4 | countries, regions_rf, achievements, passport_stamps |
| Инфраструктура и карты | 4 | qr_codes, map_pois, landing_pages, landing_sections |
| Операции и аудит | 4 | audit_trail, _deploy_store, admin_log, admin_permissions |
| Вовлечение | 2 | reviews, chat_messages |
| Прочие (справочники) | 45 | gift_certificates, loyalty_levels, subscription_plans, promo_codes, promo_uses, push_subscriptions, notifications, promos, ticket_types, b2b_programs, daily_schedule, faq, favorites, heritage_items, legal_docs, staff, stories, user_badges и др. |

## 9. Блок 1. Мега-приложение. Безопасность, приватность, compliance

9.1. Соответствие 152-ФЗ «О персональных данных»:

- явное согласие пользователя на обработку ПДн при регистрации (с указанием версии документа, даты, IP, устройства — хранится в таблице consents);

- хранение ПДн на серверах, соответствующих требованиям 152-ФЗ (на момент запуска — в соответствии с актуальными практиками; при требовании — перенос на РФ-серверы по отдельному соглашению);

- возможность отзыва согласия через настройки Паспорта с автоматической анонимизацией данных в связанных таблицах;

- журнал действий с ПДн — в таблице audit_trail.

9.2. Row Level Security (RLS) — минимум 230 политик:

- на чтение (SELECT) — минимум 120;

- на любые операции (ALL) — минимум 50;

- на запись (INSERT) — минимум 30;

- на обновление (UPDATE) — минимум 10;

- на удаление (DELETE) — минимум 5.

9.3. HMAC-подпись чеков — каждый чек и QR-код криптографически подписан; ключ хранится в Vercel encrypted env.

9.4. OTP-авторизация — вход по одноразовому коду (SMS или e-mail), без паролей. Rate-limiting для защиты от перебора.

9.5. Шифрование — весь трафик по HTTPS с TLS 1.2+; секреты — в Vercel encrypted env, не хранятся в репозитории.

9.6. OWASP-стандарты:

- защита от SQL-инъекций (параметризованные запросы, ORM);

- защита от XSS (escape пользовательского ввода);

- защита от CSRF (токены);

- защита от brute-force (rate-limiting);

- регулярный аудит зависимостей на известные уязвимости.

9.7. Юридический контур — 10 обязательных документов в приложении:

| № | Документ | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пользовательское соглашение | Условия использования приложения гостем |
| 2 | Политика конфиденциальности | Обработка и защита персональных данных (152-ФЗ) |
| 3 | Согласие на обработку ПДн | Явное согласие с аудитом действий и правом отзыва |
| 4 | Публичная оферта | Договор на услуги бронирования и покупки билетов |
| 5 | Политика возврата | Правила отмены бронирований и возврата средств |
| 6 | Политика cookies | Работа с cookies и web-трекингом на промо-сайте |
| 7 | Лицензионное соглашение (EULA) | Обязательно для публикации в App Store и Google Play |
| 8 | Правила программы лояльности | Начисление, списание и сгорание баллов, условия PRO |
| 9 | Правила совершения заказов | Сценарии отказа, повторной оплаты, квитанции |
| 10 | Правила использования промокодов | Активация, лимиты, сочетаемость со скидками |

Содержание каждого документа предоставляется Заказчиком (или согласуется с юристом Заказчика) до Этапа 3; Исполнитель готовит правильные шаблоны и интегрирует их в приложение.

## 10. Блок 1. Мега-приложение. Публикация в магазинах приложений

10.1. На Этапе 3 (запуск пилотной версии) Исполнитель публикует ПО в магазинах приложений от имени Заказчика.

10.2. App Store (Apple):

- упаковка iOS-версии в совместимый контейнер;

- создание иконок, сплеш-экранов, скриншотов для всех поддерживаемых размеров iPhone;

- подготовка метаданных (название, описание на русском, ключевые слова, категория, возрастной рейтинг);

- загрузка сборки через App Store Connect;

- сопровождение процесса модерации Apple (ответы на замечания, при необходимости — доработки);

- цель — получение одобрения и публикация в течение Этапа 3.

10.3. Google Play (Google):

- упаковка Android-версии в APK / AAB;

- иконки, сплеш-экраны, скриншоты для Android;

- метаданные, возрастной рейтинг по IARC;

- загрузка через Google Play Console;

- сопровождение модерации;

- цель — публикация в течение Этапа 3.

10.4. Учётные записи — Apple Developer и Google Play Console — регистрирует Заказчик на ООО «ЭТНО-ДЕРЕВНЯ» (п. 6.2.5 Договора); годовые взносы оплачивает Заказчик (п. 3.6 Договора).

10.5. Web:

- публикация клиентской версии на домене ethnomir.app;

- публикация ре-упакованной версии на ethnomir.ru;

- SEO-оптимизация (structured data, Open Graph, Яндекс.Метрика, Google Analytics);

- поддержка ru/en (если успевают к запуску — иначе только ru).

## 11. Блок 2. Ре-упаковка сайта ethnomir.ru

11.1. Ре-упаковка публичного сайта парка под 4 группы лендингов под 4 целевые аудитории. Каждая группа — с собственным CTA, ведущим в Приложение.

11.2. Группа 1 — Этномир Парк.

- аудитория: потенциальные гости, выбирающие куда поехать на выходные или в отпуск;

- содержание: 96 стран, 140 га, фестивали, мастер-классы, природа; эмоциональный видеоряд; отзывы гостей;

- CTA: «Купить билет» → переход в Приложение, вкладка «Билеты».

11.3. Группа 2 — Этномир Гостиницы.

- аудитория: гости, выбирающие где пожить несколько дней (уикенд, отпуск, ретрит);

- содержание: 13 тематических отелей (от русской избы до СПА-отеля «Шри-Ланка»); галереи по каждому;

- CTA: «Забронировать» → переход в Приложение, вкладка «Жильё».

11.4. Группа 3 — Этномир Застройщик.

- аудитория: частные инвесторы, потенциальные покупатели недвижимости рядом с парком;

- содержание: инвестиционные объекты (студии, апартаменты, виллы, коммерческие площади); ROI; условия; финансовая модель; юридический пакет;

- CTA: «Оставить заявку» → форма, данные в crm_leads с пометкой «Застройщик».

11.5. Группа 4 — Этномир Партнёры.

- аудитория: рестораторы, операторы, франчайзи, корпоративные клиенты;

- содержание: «Зайти своим бизнесом», «Построить новый район», «Открыть франшизу»;

- CTA: «Подать заявку» → форма, данные в crm_leads с пометкой «Партнёр».

11.6. Промо-сайт ethnomir.app (отдельный домен).

- hero с mockup iPhone (анимированный макет приложения в центре экрана);

- CTA на App Store и Google Play;

- интерактивные карточки ключевых функций;

- галерея реальных скриншотов интерфейса в рамках iPhone 17 Pro;

- социальное доказательство (отзывы, рейтинги, счётчик загрузок, логотипы партнёров);

- B2B-секция (CRM, франшиза, партнёрские программы);

- SEO + двуязычность (ru/en — если успевают).

## 12. Блок 3. Ре-брендинг Этномира

12.1. Аккуратная доработка элементов бренда в ключе 2026 года — эволюция, не революция. Должны быть сохранены узнаваемость, ДНК бренда и исторические ассоциации.

12.2. Осязаемые результаты:

- Знак / логотип — обновлённая версия в ≥ 3 вариациях (основной, монохромный, для мелких размеров);

- Слоган — предложение 3–5 вариантов слогана на русском языке, выбор Заказчика;

- Позиционирование — документ-манифест (1–2 страницы) с ключевыми сообщениями для четырёх аудиторий;

- Цветовая палитра — согласование основной и вторичной палитр (совместимых с дизайн-системой iOS 26+ в Приложении);

- Гайдлайны применения — brand book на 10–20 страниц: логотип, типографика, цвета, охранное поле, примеры использования в типовых носителях (баннер, документ, сувенирная продукция, вывеска);

- Шаблоны носителей — не менее 5: визитка, бланк письма, презентация PowerPoint / Keynote, e-mail-подпись, социальные сети.

12.3. Все элементы предоставляются в редактируемых форматах (SVG, AI, PSD, PPTX) и в готовых PNG / PDF высокого разрешения.

## 13. Блок 4. Продуктовая линейка

13.1. Систематизация туристической продуктовой линейки Этномира по трём принципам:

- понятность (ЦКП) — каждый продукт ясно описан, понятна цена, длительность, аудитория;

- непрерывность — продукты выстраиваются в линейку «знакомство → погружение»;

- увеличение — продукты дополняющие, не конкурирующие; растёт чек и частота повторных визитов.

13.2. Осязаемые результаты:

- Карта продуктов — визуальная диаграмма / таблица минимум 20 ключевых продуктов парка (билеты, туры, отели, мастер-классы, события, сертификаты, корпоративы, школы и т. д.) с параметрами каждого (ЦКП, аудитория, длительность, цена, точка входа в Приложение);

- Сценарии потребления — 5–7 типовых пользовательских сценариев («выходные с семьёй», «корпоративный MICE», «индивидуальное погружение на неделю», «школьный выезд», «инвестор на разведку» и др.) — путь гостя от первого касания до повторного визита;

- Правила продаж внутри Приложения — документ, описывающий как продукты подсвечиваются и рекомендуются в разных модулях Приложения, как связаны кросс-продажи (пример: бронь отеля → рекомендация мастер-класса на эти даты);

- Ценовая методология — принципы установления тарифов (будни / выходные / праздники / сезоны), скидок, бонусов, бандл-предложений.

## 14. Критерии приёмки

14.1. Общие критерии. Результат Работ принимается при одновременном выполнении следующих условий:

- все минимально обязательные показатели из разделов 2–13 выполнены;

- приложение опубликовано в App Store и Google Play и доступно для установки;

- веб-версия доступна на ethnomir.app и в соответствующих разделах ethnomir.ru;

- CRM настроена и используется сотрудниками парка;

- на момент приёмки Этапа 3 monitoring-score ≥ 95 %, 20 из 20 последних деплоев в статусе READY;

- критичных дефектов нет (п. 1.11 Договора);

- переданы учётные записи и документация.

14.2. Формальные критерии по модулям:

- для каждого из 14 клиентских модулей — все перечисленные в разделе 3 экраны и суб-разделы доступны пользователю и функциональны;

- для каждого из 23 модулей CRM (раздел 4.3) — соответствующая вкладка CRM отображается, наполнена данными, позволяет выполнять заявленные операции;

- для каждого из 22 лендингов «Этномир-хаба» (раздел 3.8) — лендинг опубликован, содержит обозначенные блоки, имеет CTA;

- для 4 групп лендингов ethnomir.ru (раздел 11) — каждая группа содержит минимум один лендинг, соответствует описанию аудитории, имеет CTA.

14.3. Приёмка Блоков 2, 3, 4 — производится в рамках Этапа 3 одновременно с приёмкой Блока 1, по соответствующим разделам этого ТЗ.

14.4. Заказчик вправе провести независимый технический аудит результата Работ силами сторонних экспертов (до подписания Акта по Этапу 3) — оплачивается Заказчиком самостоятельно. Замечания такого аудита рассматриваются по процедуре мотивированного отказа (раздел 5 Договора).

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К ДОГОВОРУ № 01-04/2026

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

## Общая схема

| Месяц | Этап | Ключевые работы |
| --- | --- | --- |
| М1 | Этап 1 | Discovery: уточнение требований, детализация макетов, начало усовершенствования UX |
| М2 | Этап 1 | Развитие MVP: доработка клиентского контура, интеграция новых сценариев |
| М3 | Этап 1 | CRM: доработка 23 модулей, тестирование ролей и RLS |
| М4 | Этап 1 | Интеграции: платежи, push, SMS, OAuth, AI-чат |
| М5 | Этап 1 | Контент, безопасность, подготовка к магазинам приложений, внутреннее QA |
| М6 | Этап 2 | Внедрение на территории парка: обучение персонала, настройка CRM, сбор фактической информации |
| М7 | Этап 3 | Запуск: публикация в App Store / Google Play, web-запуск, мониторинг |
| М7–М9 | Этап 4 | Бесплатное сопровождение — 3 месяца с даты подписания Акта по Этапу 3 |

## Ключевые вехи (Milestones)

| Веха | Ориентировочная дата (относительно Даты старта) | Событие |
| --- | --- | --- |
| V0 | Дата старта | Подписание Договора, поступление аванса 50 %, старт Этапа 1 |
| V1 | М1 + 2 нед. | Утверждение детальной карты экранов и окончательного объёма Блоков 2–4 |
| V2 | М3 | Внутренний демо-обзор прогресса Этапа 1 с Заказчиком |
| V3 | М5 | Готовность приложения к внедрению; сборки для App Store и Google Play готовы к загрузке |
| V4 | М6 | Подписание Акта по Этапу 2; оплата 25 % |
| V5 | М6 + 1 нед. | Загрузка в магазины приложений и старт модерации |
| V6 | М7 | Публикация в магазинах; подписание Акта по Этапу 3; оплата 25 %; старт Этапа 4 |
| V7 | М7 + 3 мес. | Окончание Этапа 4 (бесплатное сопровождение) |
| V8 | М7 + 12 мес. | Окончание гарантийного срока |

## Регулярные мероприятия

| Формат | Частота | Участники |
| --- | --- | --- |
| Статус-митинг (онлайн, 30 мин) | 1 раз в 2 недели на Этапе 1, еженедельно на Этапах 2–4 | Представители Заказчика и Исполнителя |
| Отчёт о прогрессе (письменно) | 1 раз в 2 недели | Исполнитель → Заказчик |
| Демо (онлайн, 60 мин) | По вехам V2, V3, V4, V6 | Обе стороны |
| Визит на территорию парка | М6 + по необходимости | Представитель Исполнителя |

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К ДОГОВОРУ № 01-04/2026

# ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

## АКТ

## сдачи-приёмки выполненных работ № ___ по Договору № 01-04/2026 от «____» ___________ 2026 г.

г. Москва

«» _____________ 20 г.

Исполнитель: [реквизиты Исполнителя из раздела 17 Договора], именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице [ФИО подписанта], действующего на основании [основание], с одной стороны,

и

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «ЭТНО-ДЕРЕВНЯ», ИНН 4003016479, ОГРН 1054002536565, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице управляющего — ИП Черновой С. А., действующей на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 01/23/ЭД/ПП от 08.11.2023 г., с другой стороны,

составили настоящий Акт о нижеследующем.

1. В соответствии с условиями Договора № 01-04/2026 от «___» __________ 2026 г. Исполнитель выполнил, а Заказчик принял работы по Этапу № ___ (наименование этапа: ________________________).

2. Состав выполненных работ:

(перечень существенных результатов с привязкой к пунктам Приложения № 1 — Техническое задание).

3. Стоимость выполненных работ по настоящему Акту составляет: _____________ (____________________________________) рублей _____ копеек, НДС _______________.

4. Работы выполнены в полном объёме и в установленные сроки. Заказчик претензий к качеству и срокам выполнения работ не имеет.

5. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в рамках настоящего Этапа, переходят от Исполнителя к Заказчику в соответствии с разделом 9 Договора после поступления оплаты за этот Этап на счёт Исполнителя.

6. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

### ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель: ______________________ / ________________ /

М. П. (при наличии)

Заказчик: ______________________ / Чернова С. А. /

М. П.

Конец документа.